| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Шахтерское Узловского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 20 февраля 2025 года | № 27 |

#### Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании Устава муниципального образования Шахтерское Узловского района, администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района в 2025 году (Приложение №1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии  по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района  (Приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района, обеспечить своевременное представление информации о ходе развития паводковой обстановки на подведомственных территориях в администрацию муниципального образования Шахтерское Узловского района.

4. Во взаимодействии с руководителями организаций обеспечить готовность аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с прохождением весенних паводковых вод на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района.

5.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района от 07 февраля 2024 года № 15 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района в 2024 году».

6.Управлению по работе с населением, имуществу и делопроизводству администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района (Черняевой И.Н.) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Шахтерское Узловского района.

7. Настоящее  постановление вступает  в  силу  со  дня  подписания.

| Глава администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района | С.В.Лукин |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Шахтерское Узловского района

от  20.02.2025 г. №27

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних

паводковых вод на территории муниципального образования

Шахтерское Узловского района в 2025 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках водных объектов, своевременному оповещению населения, обеспечению устойчивости функционирования объектов в период прохождения весеннего половодья, расположенных территории муниципального образования Шахтерское Узловского района. Представление в печатном и электронном виде нормативно-правовых актов и планов мероприятий в МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» | Глава администрации, КЧС и ОПБ МО Шахтерское | до 27 февраля 2025 года |
| 2. | Оценка обстановки, которая может сложиться на территории МО Шахтерское Узловского района в период весеннего половодья | Члены противопаводковой комиссии | до 4 марта 2025 года |
| 3. | Анализ сложившейся ледовой обстановки на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования. Представление данных сведений в межведомственный оперативный штаб по безаварийному пропуску паводковых вод муниципального образования Узловский район через МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район». | Члены противопаводковой комиссии | до 4 марта 2025 года |
| 4. | Проверка состояния автодорог и мостов, состояния плотин и устройств аварийного сброса воды по их готовности к пропуску паводковых вод. | Члены противопаводковой комиссии | до 4 марта 2025 года |
| 5. | Проведение обследования гидротехнических сооружений на водных объектах на подведомственной территории. | Члены противопаводковой комиссии | до 4 марта 2025 года (исходя из паводковой обстановки) |
| 6. | Информирование населения в населенных пунктах о возможных вариантах неблагополучного развития паводка, о действиях при паводках и наводнении. Своевременное оповещение населения о возможных местах подтопления (затопления) автодорог, а также возможных объездных маршрутах. | Члены противопаводковой комиссии и КЧС и ОБП | В течение паводкого периода |
| 7. | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями, закрепление за ними, при необходимости, социальных работников для оказания помощи | Члены противопаводковой комиссии | до 4 марта 2025 года |
| 8. | Обеспечение защиты объектов энергоснабжения от подтопления паводковыми водами, бесперебойное энергоснабжение насосных станций, котельных, узлов связи, медицинских учреждений, а также других потребителей электроэнергии, обеспечивающих жизнеобеспечение населения. | ООО «Энергосеть», НЭС филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | в течение паводкового периода |
| 9. | Обеспечение защиты водозаборов, систем подачи воды от затопления и подтопления. | МУП Узловского района «Водоканал» | в течение паводкового периода |
| 10. | Предоставление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке в ЕДДС МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район». | Члены противопаводковой комиссии | ежедневно до 9-00 в течение паводкового периода |
| 11. | Подготовить доклад о готовности муниципального образования Шахтерское Узловского района к безаварийному пропуску паводковых вод в 2025 году в межведомственный оперативный штаб через ЕДДС МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район». | Члены противопаводковой комиссии | до 4 марта 2025 года (исходя из паводковой обстановки) |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Шахтерское Узловского района

от  20.02.2025 г. № 27

СОСТАВ

противопаводковой  комиссии

| Председатель комиссии: Лукин Сергей Валерьевич – Заместитель председателя комиссии: Корякина Галина Николаевна – Члены комиссии: Колмыкова Юлия Николаевна – Сивец Ирина Ивановна – Белова Надежда Александровна – Васькова Валентина Александровна - лия Алексеевна Бармашов Дмитрий Олегович – Лысенков Егор Олегович - Тюрников Николай Иванович – Шульц Юрий Данилович – | глава администрации МО Шахтерское заместитель главы администрации МО Шахтерское председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО Шахтерское руководитель аппарата администрации МО Шахтерское председатель комитета по закупкам, экономике, финансам и бухгалтерскому учету администрации МО Шахтерское ведущий инспектор комитета ЖКХ, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО Шахтерское начальник пункта полиции «Дубовский» ОМВД (по согласованию) начальник ПСЧ-67 4ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области (по согласованию) председатель СПК «Фёдоровский» (по согласованию) староста с. Ильинка (по согласованию) |
| --- | --- |

| Назаров Михаил Аркадьевич - староста | д.Федоровка (по согласованию) |
| --- | --- |