Тульская  область

Муниципальное образование Шахтерское Узловского района

Администрация

Постановление

от    01  декабря  2016   года                                                                      № 374

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района от 18.11.2014 № 680 «Об утверждении муниципальной адресной программы по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования  Шахтерское

Узловского района на 2015 – 2017 годы»

| В соответствии с Жилищным кодексом, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Шахтерское Узловского района, администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района от 18.11.2014 № 680 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района на 2015 – 2017 годы» следующие изменения: 1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 2. Управлению по работе с населением, имуществу и делопроизводству администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района (Корякина Г.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Шахтерское Узловского района. 3. Управлению по работе с населением, имуществу и делопроизводству администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района (Корякина Г.Н.) обнародовать постановление. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района | И.А. Тибелиус |  |

Приложение к постановлению администрации

муниципального образования  Шахтерское

Узловского района от 01.12.2016 №  374

«О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования

Шахтерское Узловского района от 18.11.2014 №680

«Об утверждении муниципальной адресной

программы по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда на территории

муниципального образования Шахтерское

Узловского района на 2015-2017 годы»

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ШАХТЕРСКОЕ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА

НА 2015-2017 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной адресной программы

| Наименование муниципальной адресной программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района на 2015 - 2017 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной адресной программы | 2015 - 2017 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| Основной разработчик муниципальной адресной программы | Администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| Исполнители муниципальной адресной программы | Администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| Цели и задачи муниципальной адресной программы | Цель Программы: переселение граждан – 817 человек, проживающих в аварийных жилых помещениях, непригодных для постоянного проживания, признанных таковыми на 1 января 2012 года в благоустроенные жилые помещения. Основные задачи Программы: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, вошедшего в перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. №185-ФЗ по переселению из аварийного жилищного фонда. |
| Важнейшие целевые показатели | Количество граждан, переселяемых в рамках программы – 817 человек; Расселяемая площадь жилых помещений-13628,22 кв.м., в том числе: - в рамках реализации этапа 2015 года – 5 086,80 кв.м.; - в рамках реализации этапа 2016 года – 8 541,42 кв.м. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной адресной программы | 2015 - 2017 годы |
| Перечень мероприятий | Поэтапное переселение жителей и снос жилищного фонда, непригодного для проживания. |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Финансовое обеспечение мероприятий программы составит – 443370400,00 руб., в том числе: а)в рамках реализации этапа 2015 года: - в 2015 году – 155 147 400 руб. б)в рамках реализации этапа 2016 года: - в 2016 году – 288223000,00 руб., в том числе: - за счет средств бюджета муниципального образования Шахтерское Узловского района-10626850,00 руб.; - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комунального хозяйства - 219699079,66 руб., в том числе: а) в рамках реализации этапа 2015 года: - в 2015 году – 78 741306,61 руб. б) в рамках реализации этапа 2016 года: - в 2016 году – 140957773,05 руб.; - за счет средств бюджета Тульской области – 213082470,34 руб., в том числе: а) в рамках реализации этапа 2015 года: - в 2015 году – 76 444093,39 руб. б) в рамках реализации этапа 2016 года: - в 2016 году – 136638376,95 руб. - за счет средств бюджета муниципального образования Шахтерское Узловского района - 10626850,00 руб., в том числе: а) в рамках реализации этапа 2015 года: - в 2015 году – 0,00 руб. б) в рамках реализации этапа 2016 года: - в 2016 году - 10 626 850,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной адресной программы и показатели социально-экономической эффективности | переселение в благоустроенное жилье 817 человек, в том числе: - в рамках реализации этапа 2015 года 297 человек; - в рамках реализации этапа 2016 года 520 человек. Приобретение благоустроенного жилья для переселения из аварийного жилищного фонда в объеме 13628,22 кв.м., в том числе: - в рамках реализации этапа 2015 года – 5086,80 кв.м.; - в рамках реализации этапа 2016 года – 8541,42 кв.м. |

- 2. Содержание проблемы и обоснование

- ее решения программно-целевым методом

Основная цель Программы - переселение граждан, проживающих в аварийных жилых помещениях, непригодных для постоянного проживания, признанных таковыми на 1 января 2012 года в благоустроенные жилые помещения.

По состоянию на 01.01.2012 года аварийный жилищный фонд (без частного) составляет 41045,80 кв. метров  площади, или 9,4 % от общей площади жилищного фонда  муниципального образования Шахтерское Узловского района.

В основном это жилые дома, построенные в период 1932 -1955 г.г. для временного проживания, сборно-щитовые, шлаколитые (барачного типа), деревянные, одноэтажные и двухэтажные, часть из них с печным отоплением, срок эксплуатации, которых превышен более чем в пять раз.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества.

Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат  на 1 квадратный метр для переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Шахтерское Узловского района необходимо 443370400,00  рублей.  Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик поселений, сдерживает развитие  инфраструктуры, понижает их инвестиционную привлекательность.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов для формирования целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность  улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;

носят комплексный характер, и их решение окажет значительный эффект на социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

- 3. Цели и задачи муниципальной адресной программы,

- показатели ее выполнения

Основными целями Программы являются:

переселение граждан, проживающих в аварийных жилых помещениях, непригодных для постоянного проживания, признанных таковыми 
на 1 января 2012 года в благоустроенные жилые помещения.

Показатели выполнения программы:

в результате выполнения муниципальной программы по переселению граждан, число переселенных жителей составит  - 817 человек; ликвидация аварийного жилья – 94  дома, площадью  22 239,00  кв. м (приложение 1).

Основные задачи:

ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, вошедшего в перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы Тульской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение 2).

- 4. Организационно-экономический и финансовый

механизм управления муниципальной адресной программой

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования  Шахтерское Узловского района.

Администрация  муниципального образования  Шахтерское Узловского района  непосредственно исполняет мероприятия по выполнению Программы в соответствии  с существующей нормативно-правовой базой,  отчитываются о ходе выполнения программы по каждому мероприятию перед администрацией муниципального образования Узловский район и  предоставляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Тульской области информацию об исполнении каждого мероприятия и объеме фактически произведенных расходов всего и, в том числе, по источникам финансирования:

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- предоставляет в  министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Тульской области  отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные федеральным законодательством.

Программа реализуется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования  Шахтерское Узловского района.

В Программе предусмотрено переселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными, за счет предоставления жилого помещения по договору социального найма и мены на другое вновь построенное помещение (строительство жилья под  переселение из  аварийного жилищного фонда).

Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, предоставляемого гражданам в рамках реализации Программы за счет средств бюджета Тульской области и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства при строительстве жилья принята  для Тульской области в размере 32500 рублей.

5.Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- |
| Из средств Фонда | Руб. | 219699079,66 |
| Из средств бюджета Тульской области | Руб. | 213082470,34 |
| средства бюджета МО Шахтерское Узловского района | Руб. | 10626850,00 |
| Всего финансирование составляет | Руб. | 443408400,00 |

- 6. Социально-экономическая эффективность

- муниципальной адресной программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- выполнение обязательств органов исполнительной власти  перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- создание благоприятных условий на территории муниципального образования  Шахтерское Узловского района для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижение социальной напряженности в обществе;

- улучшение состояния здоровья населения.

В результате реализации Программы будет:

- переселено в благоустроенное жилье  817человек;

- ликвидировано 22239,0  кв. метров аварийного жилищного фонда.

- 7. Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной адресной программы

- Планируемые показатели реализации выполнения муниципальной программы:

- Расселяемая площадь жилых помещений – 13628,22 кв.м., в том числе:

- - в рамках реализации этапа 2015 года – 5086,80 кв.м.;

- - в рамках реализации этапа 2016 года – 8541,42 кв.м.;

Количество расселяемых жителей- 817 человек, в том числе:

- - в рамках реализации этапа 2015 года - 297 человек;

- - в рамках реализации этапа 2016 года – 520 человек;

- Ликвидация аварийного жилищного фонда в объеме 22239,0  кв.м. в том числе:

- - в рамках реализации этапа 2015 года – 7788,9 кв.м.;

- - в рамках реализации этапа 2016 года – 14 450,1 кв.м.;

- 8. Анализ рисков реализации муниципальной программы

- Возможными рисками при реализации мероприятий программы могут быть следующие факторы:

- - нарушение застройщиками сроков окончания строительства;

- - отказ от переселения гражданами.

- В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- - создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основного исполнителя программы.

Глава администрации

муниципального образования

Шахтерское Узловского района                                                               И.А. Тибелиус