|  |  |
| --- | --- |
| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  КАМЕНЕЦКОЕ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
|  | |
| от 05 февраля 2019 года | № 20 |

**Об утверждении Плана мероприятий**

**по подготовке и проведению безаварийного пропуска**

**паводковых вод на территории муниципального образования**

**Каменецкое Узловского района в 2019 году**

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году на территории муниципального образования Каменецкое Узловского района, безопасности населения, проживающего в районах, подвергающихся угрозе затопления, и обеспечения их жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании Устава муниципального образования Каменецкое Узловского района, администрация муниципального образования Каменецкое Узловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района (приложение № 1).
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение N 2).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений расположенных на территории МО Каменецкое Узловского района, независимо от их организационно-правовой формы, организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муницпального образования Каменецкое Узловского района в 2019 году
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Каменецкое Узловского района в установленном порядке.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Каменецкое Узловского района А.А. Чудиков**

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Каменецкое от 05.02.2019 г. № 20

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Каменецкое Узловского района**

**в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | Оценка обстановки, которая может сложиться на территории  МО Каменецкое в период прохождения весеннего половодья | Члены  противопаводковой  комиссии | До 20.03.2019 |
| 2. | Определение зон предполагаемого затопления и проверка состояния ГТС (плотин) | Члены  противопаводковой  комиссии | До 20.03.2019 |
| 3. | Информирование населения о паводковой обстановке  и действиях при наводнении (распространение памяток  среди жителей в случае возникновения паводка) | Члены  противопаводковой  комиссии | В течение паводкового периода |
| 4. | Уточнение мест возможной эвакуации населения,  определение мест расселения и маршрутов его эвакуации | Члены  противопаводковой  комиссии | До 30.03.2019 |
| 5. | Обеспечение своевременного проведения мероприятий  по защите водозаборов, а также систем подачи и распределения воды от затопления и (или) подтопления | ООО«К-Сервис»  (по согласованию) | В течение паводкового периода |
| 6. | Обеспечение надёжного ежедневного функционирования всех видов оповещения населения о возможных опасных проявлениях паводка и о предполагаемых зонах затопления и (или) подтопления | Узловское отделение  Тульского филиала ПАО «Ростелеком» | В течение паводкового периода |
| 7. | Регулярное информирование администрации МО Узловский район о состоянии паводковой обстановки на территории МО Каменецкое | Администрация  МО Каменецкое | В течение паводкового периода |
| 8. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения подстанций,  насосных станций, котельных, узлов связи, медицинских учреждений, а также других потребителей электроэнергии во время прохождения паводка | ООО «Энергосеть» | В течение паводкового периода |
| 9. | Осуществление ежедневного сбора данных, их обобщения и при необходимости, подготовка доклада о состоянии паводковой обстановки для заместителя главы администрации МО Каменецкое | Администрация  МО Каменецкое | В течение паводкового периода |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО Каменецкое от 05.02.2019 г. № 20

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии**

**при администрации МО Каменецкое Узловского района**

1). Председатель комиссии: Суханов Евгений Валентинович – заместитель главы администрации МО Каменецкое Узловского района;

2). Заместитель председателя комиссии: Маслова Наталья Николаевна – начальник отдела по жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации МО Каменецкое Узловского района;

3). Члены комиссии:

- Моисеенко Алевтина Вячеславовна – начальник отдела по работе с населением, делопроизводству и административной работе администрации МО Каменецкое Узловского района;

- Кондратова Татьяна Владимировна – главный инспектор отдела по жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации МО Каменецкое Узловского района;

- Жарикова Оксана Евгеньевна – главный инспектор отдела по жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации МО Каменецкое Узловского района;

- Сурагина Ольга Михайловна – главный инспектор по работе с населением, делопроизводству и административной работе администрации МО Каменецкое Узловского района;

- представитель ФГКУ «7 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области» (по согласованию).