|  |
| --- |
| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕКАМЕНЕЦКОЕ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
|  |
| от 05 февраля 2019 года |  № 20 |

**Об утверждении Плана мероприятий**

**по подготовке и проведению безаварийного пропуска**

**паводковых вод на территории муниципального образования**

**Каменецкое Узловского района в 2019 году**

 В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году на территории муниципального образования Каменецкое Узловского района, безопасности населения, проживающего в районах, подвергающихся угрозе затопления, и обеспечения их жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании Устава муниципального образования Каменецкое Узловского района, администрация муниципального образования Каменецкое Узловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района (приложение № 1).
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение N 2).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений расположенных на территории МО Каменецкое Узловского района, независимо от их организационно-правовой формы, организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муницпального образования Каменецкое Узловского района в 2019 году
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Каменецкое Узловского района в установленном порядке.

 6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Каменецкое Узловского района А.А. Чудиков**

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Каменецкое от 05.02.2019 г. № 20

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Каменецкое Узловского района**

**в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | Оценка обстановки, которая может сложиться на территории МО Каменецкое в период прохождения весеннего половодья | Членыпротивопаводковойкомиссии | До 20.03.2019  |
| 2. | Определение зон предполагаемого затопления и проверка состояния ГТС (плотин) | Членыпротивопаводковойкомиссии | До 20.03.2019  |
| 3. | Информирование населения о паводковой обстановкеи действиях при наводнении (распространение памятоксреди жителей в случае возникновения паводка) | Членыпротивопаводковойкомиссии | В течение паводкового периода |
| 4. | Уточнение мест возможной эвакуации населения,определение мест расселения и маршрутов его эвакуации | Членыпротивопаводковойкомиссии | До 30.03.2019  |
| 5. | Обеспечение своевременного проведения мероприятийпо защите водозаборов, а также систем подачи и распределения воды от затопления и (или) подтопления | ООО«К-Сервис»(по согласованию) | В течение паводкового периода |
| 6. | Обеспечение надёжного ежедневного функционирования всех видов оповещения населения о возможных опасных проявлениях паводка и о предполагаемых зонах затопления и (или) подтопления | Узловское отделениеТульского филиала ПАО «Ростелеком» | В течение паводкового периода |
| 7. | Регулярное информирование администрации МО Узловский район о состоянии паводковой обстановки на территории МО Каменецкое | Администрация МО Каменецкое | В течение паводкового периода |
| 8. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения подстанций,насосных станций, котельных, узлов связи, медицинских учреждений, а также других потребителей электроэнергии во время прохождения паводка | ООО «Энергосеть» | В течение паводкового периода |
| 9. | Осуществление ежедневного сбора данных, их обобщения и при необходимости, подготовка доклада о состоянии паводковой обстановки для заместителя главы администрации МО Каменецкое | Администрация МО Каменецкое | В течение паводкового периода |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО Каменецкое от 05.02.2019 г. № 20

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии**

**при администрации МО Каменецкое Узловского района**

1). Председатель комиссии: Суханов Евгений Валентинович – заместитель главы администрации МО Каменецкое Узловского района;

2). Заместитель председателя комиссии: Маслова Наталья Николаевна – начальник отдела по жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации МО Каменецкое Узловского района;

3). Члены комиссии:

 - Моисеенко Алевтина Вячеславовна – начальник отдела по работе с населением, делопроизводству и административной работе администрации МО Каменецкое Узловского района;

 - Кондратова Татьяна Владимировна – главный инспектор отдела по жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации МО Каменецкое Узловского района;

 - Жарикова Оксана Евгеньевна – главный инспектор отдела по жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации МО Каменецкое Узловского района;

 - Сурагина Ольга Михайловна – главный инспектор по работе с населением, делопроизводству и административной работе администрации МО Каменецкое Узловского района;

 - представитель ФГКУ «7 отряд федеральной противопожарной службы по Тульской области» (по согласованию).