**План**

**создания объектов инфраструктуры**

**на территории муниципального образования Узловский район в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Место расположения объекта** | **Планируемые**  **сроки строительства (ремонта)** | **Объёмы финансирования всего** | **Источник финансирования** | **Наименование программы, в рамках которой планируется строительства объекта (ремонт)** |
| 1 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Смородино Узловского района | Узловский район, с.Смородино | 15.05.2024 | 2 268 000,00 руб. | Средства бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования | В рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту водоснабжения г.Узловая (ул. Генерала Васильева), населенных пунктов МО Узловский район (п.Дубовка) | г.Узловая, ул.Генерала Васильева; Узловский район, пос. Дубовка | 01.05.2024-01.09.2024 | 12 578 212,54 руб. | Средства бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования | В рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 3 | Выполнение работ по ремонту разводящих водонапорных сетей Новолюбовского в/з по адресу: Узловский район, г. Узловая | г.Узловая | 01.05.2024-01.08.2024 | 5 348 724,44 руб. | Средства бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования | Муниципальная программа муниципального образования Узловский район «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Узловский район» |
| 4 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения г.Узловая | г. Узловая | 01.07.2024 | 1 389 465,83 руб. | Средства бюджета муниципального образования | В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 5 | Ремонт объектов коммунального комплекса Узловского района, закупка пожарных гидрантов, замена неисправных пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях МО Узловский район | Узловский район |  | 200 000,00 руб. | Средства бюджета муниципального образования | В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 6 | Ремонт ветхих участков тепловых сетей МО Узловский район (в районе г.Узловая, ул.Горняцкая, д.д. №15) | г.Узловая, ул. Горняцкая, д.д.5 №15 | 01.07.2024 | 229 069,00 руб. | Средства бюджета муниципального образования | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса Узловского района» в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 7 | Ремонт ветхих участков тепловых сетей МО Узловский район (в районе г. Узловая, ул. Заводская, д.№8 и д.№10) | г. Узловая,  ул. Заводская, д.№8 и д.№10 | 01.07.2024 | 240 064,08 руб. | Средства бюджета муниципального образования | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса Узловского района» в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 8 | Ремонт ветхих участков тепловых сетей МО Узловский район (в районе г. Узловая, ул. Завенягина, д.д.№№20-30) | г. Узловая, ул.Завенягина, д.д. №№20-30 | 01.07.2024 | 933 214,24 руб. | Средства бюджета муниципального образования | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса Узловского района» в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 9 | Ремонт ветхих участков тепловых сетей МО Узловский район, (в районе г. Узловая, ул. Тургенева, д.№3-ул.14 Декабря, д.№4 ) | г. Узловая,  ул. Тургенева, д.№3-ул.14 Декабря, д.№4 | 01.07.2024 | 425 031,71 руб. | Средства бюджета муниципального образования | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса Узловского района» в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 10 | Техническое перевооружение вводного распределительного устройства (ВРУ) системы электроснабжения котельных №8,9,10-12,18,19,21,37 | Узловский район, г.Узловая | 01.07.2024 | 1 389 465,83 руб. | Средства бюджета муниципального образования | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса Узловского района» в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 11 | Ремонт артезианских скважин Люторического в/з | Узловский район | 01.07.2024 | 12 000 000,00 руб. | Средства бюджета муниципального образования | В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 12 | Ремонт артезианских скважин Новолюбовского в/з | Узловский район | 01.07.2024 | 8 000 000,00 руб. | Средства бюджета муниципального образования | В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 13 | Выполнение работ по замене насосного оборудования | Узловский район | 01.07.2024 | 500 000,00 руб. | Средства бюджета муниципального образования | В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Узловского района» |
| 14 | Реконструкция системы канализации Узловского района Тульской области в части населенных пунктов п. Дубовка, п. Партизан, п. Брусянский | Узловский район | 14.09.2024 | 307 141 770,00 руб. | Средства федерального бюджета | В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Узловского района» |
| 15 | Ремонт кровли МБОУгимназия, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.7а | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.7а | 01.12.2024 | 721 522,00 руб. | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования, средства спонсоров и населения | Программа «Народный бюджет 2024» |
| 16 | Замена оконных блоков МБОУ гимназия, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.7а | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.7а | 01.12.2024 | 3 085 300,00 руб. | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования, средства спонсоров и населения | Программа «Народный бюджет 2024» |
| 17 | Ремонт ограждения МДОУ д/с комбинированного вида №17, Тульская область, г. Узловая, пер. Тургенева, д.3 | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, пер. Тургенева, д.3 | 01.12.2024 | 2 199 980,00 руб. | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования, средства спонсоров и населения | Программа «Народный бюджет 2024» |
| 18 | Ремонт ограждения МДОУ д/с комбинированного вида №17, Тульская область, пер. Тургенева, д.3 | Тульская область, Узловский район,  г. Узловая, пер. Тургенева, д.3 | 01.12.2024 | 2 867 220,00 руб. | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования, средства спонсоров и населения | Программа «Народный бюджет 2024» |
| 19 | Ремонт мягкой кровли корпус 1 МАОУ СОШ №61, Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д.32 | Тульская обл.,  г. Узловая,  ул. Завенягина, д.32 | 01.12.2024 | 4 271 370,00 руб. | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования г. Узловая, средства спонсоров и населения | Программа «Народный бюджет 2024» |
| 20 | Ремонт рекреаций 1 этажа МБОУ СОШ №18, Тульская обл., Узловский р-н, пос. Дубовка, ул. Пионерская, д. 30 | Тульская обл.,  Узловский р-н, пос. Дубовка, ул. Пионерская, д. 30 | 01.12.2024 | 5 524 910,00 руб. | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования г. Узловая, средства спонсоров и населения | Программа «Народный бюджет 2024» |
| 21 | Капитальный ремонт футбольного мини поля МУ ЦС, Тульская обл., г. Узловая, ул. Тургенева, стр.19 | Тульская обл.,  г. Узловая, ул. Тургенева, стр. 19 | 01.12.2024 | 8 800 000,00 руб. | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования г. Узловая, средства спонсоров и населения | Программа «Народный бюджет 2024» |
| 22 | Ремонт участка автодороги ул. Шахтеров, п. Майский МО Каменецкое Узловского района | ул. Шахтеров пос. Майский МО Каменецкое Узловского района | 01.12.2024 | 2 596 950,40 руб. | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования г. Узловая, средства спонсоров и населения | Программа «Народный бюджет 2024» |
| 23 | Выполнение работ по ощебенению участков грунтовых дорог с. Козлово МО Смородинское Узловского района площадью 3516 м2 | с. Козлово МО Смородинское Узловского район | 01.12.2024 | 4 621 916,00 руб. | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования г. Узловая, средства спонсоров и населения | Программа «Народный бюджет 2024» |
| 24 | Выполнение работ по ощебенению части грунтовой дороги от дома №79 до дома №166 в д. Ракитино МО Смородинское Узловского района площадью 3395 м2 | от дома №79 до дома №166 в д. Ракитино МО Смородинское Узловского района | 01.12.2024 | 4 576 014,00 руб. | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования г. Узловая, средства спонсоров и населения | Программа «Народный бюджет 2024» |
| 25 | Выполнение работ по ремонту дороги в д. Хрущевка МО Шахтерское Узловского района | Д. Хрущевка, Мо Шахтерское Узловского района | 01.12.2024 | 2 596 753,00 руб. | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования г. Узловая, средства спонсоров и населения | Программа «Народный бюджет 2024» |
| 26 | МБОУ «Лицей» | Тульская обл., г. Узловая, ул.14 Декабря, д. 32 | 2024 | 12 933 775,89 руб. | Средства бюджета Тульской области и муниципального образования Узловский район | В рамках мероприятия «Укрепление материально- технической базы» государственной программы Тульской области «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области» |
| 27 | МБОУ СОШ №22 | Тульская обл., г. Узловая, ул. Смоленского, д.3 | 2024 | 13 848 656,4 руб. | Средства бюджета Тульской области и муниципального образования Узловский район | В рамках мероприятия «Укрепление материально- технической базы» государственной программы Тульской области «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области» |
| 28 | МБОУ СОШ №59 | Тульская обл., г. Узловая, ул. Мира, д.5а | 15.04.2024 | 20 129 882,75 руб. | Средства бюджета Тульской области и муниципального образования Узловский район | В рамках мероприятия «Укрепление материально- технической базы» государственной программы Тульской области «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области» |
| 29 | Обособленное структурное подразделение Дом культуры пос. Майский- Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования Каменецкое Узловского района «Центр культуры и досуга» | Тульская обл., Узловский р-н., пос. Майский, пер. Клубный, д.1 | 01.11.2024 | 54 378 372,23 руб. | Средства федерального, регионального и местного бюджетов | Федеральный проект «Культурная среда», региональный проект «Культурная среда» в рамках государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области», в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Узловского района» |
| 30 | Создание производства по разработке и производству запорной арматуры с применением полимерных композитов для систем транспортировки нефти, газа и химических продуктов  ООО «НанаПолимерАРМ» | МО Каменецкое Индустриальный парк «Узловая» | 2015-2023 | 300 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 31 | Строительство производства рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием ООО «СтальПолимер» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2017-2024 | 560 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 32 | Строительство производства легирующих добавок на основе пятиокиси ванадия для выплавки сверхпрочной стали различного назначения, титановых сплавов  ООО «Евраз-Узловая» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2019 - 2024 | 11 143 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 33 | Строительство производства пленок и паковочных материалов на основе полиэтилентерфталата (ПЭТ)  ООО «АРД-Полимер» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2019 - 2024 | 324 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 34 | Строительство производства никотина чистотой 99,5% и продукции с его содержанием, в том числе для сельскохозяйственной и медицинской отраслей ООО «Никтон» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2020 - 2024 | 576 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 35 | Строительство завода по производству лития  ООО «Халмек Литиум» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2020 - 2024 | 3 650 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 36 | Строительство комплекса по производству упаковки на основе алюминиевой фольги  ООО «МЛ Групп» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2020 - 2026 | 642 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 37 | Строительство завода горячего цинкования  ООО «Гальватех» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2020 - 2024 | 1 159 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 38 | Создание завода по производству многогранных опор освещения  ООО «Завод Пересвет» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2020 - 2024 | 562 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 39 | Строительство производственного комплекса по выпуску нетканого материала  ООО «ИНОТЕКС» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2020 - 2024 | 2 400 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 40 | Строительство комплекса по холодному отжиму и глубокой переработки растительных масличных культур  ООО «Макошь» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2021 - 2024 | 164 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 41 | Строительство комплекса по производству лимонной кислоты производительностью 60 000 тонн в год  ООО «Органические кислоты» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023 - 2027 | 16 390 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 42 | Строительство завода по производству электротехнического оборудования  ООО «АВВ-энерго Электросети» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2021 – 2024 | 403,8 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 43 | Строительство комплекса по производству автохимии, стеклоомывающих и технических жидкостей с использованием инновационных технологий для сокращения доли пластика, вовлекаемого в производство и обеспечение 100% рециклинга тары  ООО «ИнтерПласт» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2021 -2024 | 323 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 44 | Строительство завода по производству газовых баллонов различной ёмкости  и компрессорного оборудования для газозаправочных станций  ООО «Тульский завод баллонного и  компрессорного оборудования» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2022 - 2024 | 1 599,5 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 45 | Строительство завода по производству автоклавного газобетона мощностью 300 тыс. кубических метров в год  ООО «СМАРТ БЛОК» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2022 - 2024 | 1 524 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 46 | Строительство завода по производству электротехнического оборудования  ООО «АВВ - энерго металлоконструкции» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023 - 2024 | 1 440,7 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 47 | Создание современного высокотехнологичного производства материалов для технической изоляции ООО «Баухим» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023-2024 | 1 198 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 48 | Строительство предприятия по разработке и производству медицинского диагностического оборудования «Сондер» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2024 | 1 485 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 49 | Строительство фабрики по производству лакокрасочных материалов ООО «Фабрика Ковали» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2024 | 540 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 50 | Строительство литейного комплекса ООО «Газпром энергохолдинг литейные технологии» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | 13 800 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |
| 51 | Строительство завода глубокой переработки желтого гороха производительностью 70 000 тонн в год ООО «РесурсИнвест-Развитие» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023-2025 | 5 046 млн.руб. | Средства частных инвесторов |  |