План

создания объектов инфраструктуры

на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Планируемые сроки строительства (ремонта) | Объёмы финансирования всего, тыс. руб. | Источник финансирования | Наименование программы, в рамках которой планируется строительства объекта (ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство путепровода через железную дорогу в районе улиц Заводская и Магистральная в городе Узловая Узловского района Тульской области | В районе улиц Заводская и Магистральная в городе Узловая Узловского района Тульской области | 31.08.2025 года | 2023-60 601 005,00 2024-628 436 722,00 2025-271 537 262,76 | Средства бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Узловский район | В рамках государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие дорог общего пользования в Тульской области» и муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района» |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода с.Каменка муниципального образования Каменецкое Узловского района Тульской области | с.Каменка МО Каменецкое Узлвоского района | 2025 год | 40 708 444,44 | Средства Федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Узловский район | Национальный проект «Культура», государственная программа Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области», муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела Узловского района» |
| 3 | Капитальный ремонт МБУК «Молодежный театр» | г. Узловая, пл.Ленина, д.2 | 01.11.2025 года | 26 138 818,03 | Средства Федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Узловский район | Федеральный проект «Семья», региональный проект «Семейные ценности инфраструктура культуры» (в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Тульской области» и муниципальной программы «Развитие культуры Узловского района») |
| 4 | Создание модульной библиотеки | г. Узловая, ул.14 Декабря, д.2 | 3 квартал 2025 года | 8 000 000,00 | Средства Федерального бюджета, бюджета Тульской области | Федеральный проект «Семья», региональный проект «Семейные ценности инфраструктура культуры» (в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Тульской области» и муниципальной программы «Развитие культуры Узловского района») |
| 5 | Приобретение и монтаж модульного Дома культуры с.Каменка- муниципальное учреждение культуры Центр культуры и досуга Каменецкий | Узловский район, с.Каменка | 3 квартал 2025 года | 19 200 000,00 | Бюджет Тульской области и бюджета муниципального образования Узловский район | Федеральный проект «Семья», региональный проект «Семейные ценности инфраструктура культуры» (в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Тульской области» и муниципальной программы «Развитие культуры Узловского района») |
| 6 | Устройство ограждения, асфальтирование внутреннего дворика муниципального учреждения культуры «Дворец культуры Машиностроителей» | г.Узловая, ул.14 Декабря, д.2 | 3 квартал 225 года | 3 715 823,51 | Бюджет Тульской области, бюджет муниципального образования Узловский район и внебюджетные источники | Региональный проект «Народный бюджет» |
| 7 | Ремонт ограждения МДОУ д/с № 21 (корпус 1) | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 3а | 3 квартал 2025 года | 2 821 800,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 8 | Ремонт ограждения д/с № 21 (корпус 2) | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 14а | 3 квартал 2025 года | 2 347 140,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 9 | Ремонт асфальтового покрытия д/с № 21 (корпус 2) | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 14А | 3 квартал 2025 года | 7 152 320,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 10 | Ремонт ограждения д/с № 20, | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 26 | 3 квартал 2025 года | 2 833 830,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 11 | Замена оконных блоков МКОУ СОШ № 3 | Узловский район, пос. Дубовка, ул. Советская, д. 20 | 3 квартал 2025 года | 960 000,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 12 | Замена оконных блоков МДОУ д/с № 28 | г. Узловая, ул. Первомайская, д. 97А | 3 квартал 2025 года | 3 772 500,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 13 | Ремонт входных групп по объекту МКДОУ д/с № 15 | Узловский район, п. Дубовка, ул. Пионерская, д. 26 | 3 квартал 2025 года | 1 800 060,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 14 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с КВ № 10, | г. Узловая, ул. Горького, д. 7 | 3 квартал 2025 года | 4 473 290,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 15 | Асфальтирование дороги по улице Нахимовцев города Узловая | г.Узловая, ул.Нахимовцев | 3 квартал 2025 года | 2 320 000,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 16 | Устройство ограждения, асфальтирование внутреннего дворика ДК Машиностроителей | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 2 | 3 квартал 2025 года | 4 659 300,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 17 | Установка и оборудование спортивной площадки в п. Майский | Тульская область, Узловский район, п. Майский, ул. 1 Мая МО Каменецкое Узловского района | 3 квартал 2025 года | 2 300 000,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 18 | Выполнение работ по ремонту кровли жилого МКД п. Дубовка | Тульская область, Узловский район, п. Дубовка, ул. Пионерская, д. 24 | 3 квартал 2025 года | 2 663 120,00 | Средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, средства спонсоров и населения | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Узловском районе» |
| 19 | Создание производства по разработке и производству запорной арматуры с применением полимерных композитов для систем транспортировки нефти, газа и химических продуктов ООО «НанаПолимерАРМ» | МО Каменецкое Индустриальный парк «Узловая» | 2015-2023 | 300 000,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 20 | Строительство производства рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием ООО «СтальПолимер» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2017-2023 | 560 000,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 21 | Строительство производства легирующих добавок на основе пятиокиси ванадия для выплавки сверхпрочной стали различного назначения, титановых сплавов ООО «23Элемент» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2019 - 2024 | 11 143 000,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 22 | Строительство производства никотина чистотой 99,5% и продукции с его содержанием, в том числе для сельскохозяйственной и медицинской отраслей ООО «Никтон» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2020 - 2023 | 576 000,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 23 | Строительство завода по производству лития ООО «Халмек Литиум» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2020 - 2024 | 3 650 000,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 24 | Строительство комплекса по производству упаковки на основе алюминиевой фольги ООО «МЛ Групп» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2020 - 2026 | 642 000,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 25 | Строительство производственного комплекса по выпуску нетканого материала ООО «ИНОТЕКС» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2020 - 2023 | 2 400 000,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 26 | Строительство комплекса по производству лимонной кислоты производительностью 60 000 тонн в год ООО «Органические кислоты» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023 - 2027 | 16 390 000,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 27 | Строительство завода по производству электротехнического оборудования ООО «АВВ-энерго Электросети» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2021 – 2023 | 403 800,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 28 | Строительство комплекса по производству автохимии, стеклоомывающих и технических жидкостей с использованием инновационных технологий для сокращения доли пластика, вовлекаемого в производство и обеспечение 100% рециклинга тары ООО «ИнтерПласт» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2021 -2023 | 323 200,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 29 | Строительство завода по производству газовых баллонов различной ёмкости и компрессорного оборудования для газозаправочных станций ООО «Тульский завод баллонного и компрессорного оборудования» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2022 - 2023 | 1 599 500,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 30 | Строительство завода по производству автоклавного газобетона мощностью 300 тыс. кубических метров в год ООО «СМАРТ БЛОК» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2022 - 2024 | 1 524 000,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 31 | Строительство завода по производству электротехнического оборудования ООО «АВВ - энерго металлоконструкции» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023 - 2024 | 1 440 700,0 | Средства частных инвесторов |  |
| 32 | Строительство предприятия по разработке и производству медицинского диагностического оборудования ООО «Сондер» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | 1 485,00 | Средства частных инвесторов |  |
| 33 | Строительство завода глубокой переработки желтого гороха производительностью 70 000 тонн в год ООО «РесурсИнвест-Развитие» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | 5 046,00 | Средства частных инвесторов |  |
| 34 | Строительство фабрики по производству лакокрасочных материалов ООО «Фабрика Ковали» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | 540,00 | Средства частных инвесторов |  |
| 35 | Строительство литейного комплекса ООО «Газпром энергохолдинг литейные технологии» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | 13 800,00 | Средства частных инвесторов |  |
| 36 | Создание современного высокотехнологичного производства материалов для технической изоляции ООО «Баухим» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | 1 198,00 | Средства частных инвесторов |  |
| 37 | Строительство завода по производству оборудования для коммунального хозяйства, пищевой промышленности АО «ИнжТехМаш» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025-2032 | 535,00 | Средства частных инвесторов |  |
| 38 | Строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного производственного газа ООО «Новатэк-СПГ Топливо Тула» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | 8 773,00 | Средства частных инвесторов |  |
| 39 | Строительство завода по производству шоколада и глазури, производству майонезной продукции ООО «Тульский пищевой комбинат» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025-2026 | 7 901,00 | Средства частных инвесторов |  |
| 40 | Строительство завода по производству электронных компонентов и модулей, предназначенных для управляемой коммутации электрической цепи электронных, электромеханических и электротехнических устройств и/или их составных частей ООО «МКМ Электро» | МО Каменецкое ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025-2026 | 685,00 | Средства частных инвесторов |  |