АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от года | № |
| --- | --- |

О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования Узловский район от 23 марта 2021 года

№ 360 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая

Узловского района»

В соответствии со статьями 29, 30, 32 Устава Узловского муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 23.03.2021 № 360 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района» следующее изменение:

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2.Признать постановление администрации муниципального образования Узловский район от 10.07.2024 № 1026 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 23.03.2021 №360 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района» утратившим силу.

3.Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

4.Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете «Знамя. Узловский район».

5.Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.12.2024 г.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район |  | Н.Н. Терехов |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

Мызникова С.М.			______________			______________

подпись				дата

Федорченко Е.В.			______________			 ______________

подпись				дата

Гнездилова Н.В.			______________			______________

подпись				дата

Чуканова Г.С.			______________			______________

подпись				дата

Якубова Е.Л.			______________			______________

подпись				дата

Кретова Ю.И.			______________			______________

подпись				дата

Исполнитель: комитет по строительству и архитектуре, главный инспектор Козлова И.В., тел. 6-19-70

рассылка-2 экз.

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от _______ № ____ Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 23.03.2021 № 360

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения

города Узловая Узловского района»

1. «Стратегические приоритеты»

Муниципальное образование город Узловая Узловского района расположено в центральной части Российской Федерации, в 210 км от г. Москва и в 45 км от г. Тула. Город Узловая является административным и районным центром Узловского района Тульской области. Город Узловая исторически развивался как транспортный и промышленный узел, с развитыми машиностроительными и химическими производствами. Мощности на базе отработанных шахт перепрофилированы для развития швейной, обувной и пищевой промышленности.

Площадь территории муниципального образования 27,42379 кв. км. Численность населения муниципального образования города Узловая Узловского района по состоянию на 01.01.2023 года составляет 48 301 тыс. человек.

Жилищный фонд города Узловая Узловского района составляет 3180 домов.

Общая площадь жилищного фонда города Узловая на 2023 год составляет   1310,45 тыс. квадратных метров.

Сегодняшнее состояние жилищно-коммунального комплекса МО г. Узловая обусловлено:

- неэффективной системой отношений между организациями коммунального комплекса, управляющими организациями и другими субъектами коммунальной сферы;

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, в первую очередь инженерных сетей.

Основной целью реализуемой политики на территории муниципального образования город Узловая Узловского района является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования, отвечающего современным условиям и потребностям населения.

2. Паспорт муниципальной программы

1.Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район. |
| --- | --- |
| Период реализации | Срок реализации программы (2021-2026 годы) разбит на следующие этапы: 1 этап: 2021 год; 2 этап: 2022-2026 годы. |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Узловая Узловского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Финансовое обеспечение мероприятий программы составит- 10 519,29346 тыс.руб., в том числе: 1 этап: 30,00 тыс.руб.; 2 этап: 10 489,29346 тыс.руб. |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Узловая Узловского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования город Узловая Узловского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве и социальной сфере. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) объектов сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение инженерных изысканий | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | 4 |
| 1.1.2. |  | Количество объектов, в отношении которых проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | 2 |
| 1.1.3 |  | Оплата аванса за проведение государственной экспертизы | % | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | 30% |

3.Структура муниципальной программы

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Комплексы процессных мероприятий «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |
| Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район |  | 2022-2026 годы |
|  |  | 1. Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) объектов сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение инженерных изысканий, ед.; 2. Количество объектов, в отношении которых проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. 3. Оплата аванса за проведение государственной экспертизы, %. |
| Повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования город Узловая Узловского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве и социальной сфере. | 1. Увеличение количества объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) объектов сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение инженерных изысканий до 4 ед.; 2. Увеличение количества проведенной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов строительства до 2 ед.; 3. Оплата аванса за проведение государственной экспертизы до 30%. |  |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по муниципальной программе «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района» | 1644,00 | 151,28708 | 1997,00319 | 3297,00319 | 3400,00 | 10489,29346 |
| В том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 1644,00 | 151,28708 | 1997,00319 | 3297,00319 | 3400,00 | 10489,29346 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация систем

коммунальной инфраструктуры»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования город Узловая Узловского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве и социальной сфере. |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1.Увеличение количества объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) объектов сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение инженерных изысканий до 4 ед.; 2. Увеличение количества проведенной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов строительства до 2 ед.; 3. Увеличение оплаты аванса за проведение государственной экспертизы до 30%. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | 10489,29346 тыс. руб. |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) объектов сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение инженерных изысканий | ед | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район |
| 2 | Количество объектов, в отношении которых проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район |
| 3 | Оплата аванса за проведение государственной экспертизы | % | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район |

3.Перечень мероприятий и финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 1644,00 | 151,28708 | 1997,00319 | 3297,00319 | 3400,00 |
| Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 1644,00 | 151,28708 | 1997,00319 | 3297,00319 | 3400,00 |
| 1.1.Разработка ПСД объекта «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по адресу: Тульская область, г.Узловая, ул. Братьев Ермаковых, ул. Золотарёва, ул. 1873 года, ул. Василия Жукова», в том числе: | 1644,00 | 0 | 1644,00 | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 1644,00 | 0 | 1644,00 | 0 | 0 |
| 1.2.Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по адресу: Тульская область, г.Узловая, ул. Братьев Ермаковых, ул. Золотарёва, ул. 1873 года, ул. Василия Жукова», в том числе: | 0 | 151,28708 | 353,00319 |  |  |
| Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 0 | 151,28708 | 353,00319 | 0 | 0 |
| 1.3. Корректировка ПСД и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по ул.14 Декабря в г.Узловая Тульской области и расположенных к северу от д.Бибиково Узловского района Тульской области», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1297,00319 | 0 |
| Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 0 | 0 | 0 | 1297,00319 | 0 |
| 1.4. Выполнение инженерных изысканий объекта: «Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Южный в г. Узловая Тульской области», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 |
| Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 0 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 |
| 1.5. Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Южный в г. Узловая Тульской области», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400,00 |
| Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400,00 |

План

реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексы процессных мероприятий "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |
| 1.Разработка ПСД объекта «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по адресу: Тульская область, г.Узловая, ул. Братьев Ермаковых, ул. Золотарёва, ул. 1873 года, ул. Василия Жукова» |  | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район |  |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график. | 20.01 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | План-график |
| Контрольная точка 1.2. Заключен муниципальный контракт. | 11.05 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 10.10 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 11.11 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Платежное поручение. |
| 2.Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по адресу: Тульская область, г.Узловая, ул. Братьев Ермаковых, ул. Золотарёва, ул. 1873 года, ул. Василия Жукова» |  | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район |  |
| Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план-график. | 20.01 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | План-график |
| Контрольная точка 2.2. Заключен муниципальный контракт. | 11.05 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 20.01 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 22.01 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Платежное поручение. |
| 3. Корректировка ПСД и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по ул.14 Декабря в г.Узловая Тульской области и расположенных к северу от д.Бибиково Узловского района Тульской области» |  | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район |  |
| Контрольная точка 3.1. Закупка включена в план-график. | 20.01 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | План-график |
| Контрольная точка 3.2. Заключен муниципальный контракт. | 24.09.2024 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 3.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.06.2025 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка 3.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 10.06.2025 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Платежное поручение. |
| 4. Выполнение инженерных изысканий объекта: «Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Южный в г. Узловая Тульской области» |  | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район |  |
| Контрольная точка 4.1. Закупка включена в план-график. | 20.01 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | План-график |
| Контрольная точка 4.2. Заключен муниципальный контракт. | 01.05 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 20.11 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка 4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 10.12 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Платежное поручение. |
| 5. Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Южный в г. Узловая Тульской области» |  | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район |  |
| Контрольная точка 5.1. Закупка включена в план-график. | 20.01 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | План-график |
| Контрольная точка 5.2. Заключен муниципальный контракт. | 01.05 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 5.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 20.11 | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка 5.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 15.12. | Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район | Платежное поручение. |

______________________________________