АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 04 февраля 2025 года | № 116 |
| --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

на территории муниципального образования

Узловский район на 2026-2028 годы

В соответствии с п. 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Тульской области от 30.12.2013 № 840 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на основании статей 29, 30, 32 Устава Узловского муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Узловский район на 2026-2028 годы  (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район (Логунова В.П.) в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

4. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете «Знамя Узловский район».

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район | Н.Н. Терехов |
| --- | --- |

| Копия верна: Начальник отдела по делопроизводству и контролю | Е.В.Сазонова |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 04.02.2025 № 116

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории муниципального образования Узловский район

на 2026-2028 годы

| № пп | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД, кв.м. | Перечень конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих ремонту | Способ формиро-вания фонда капитального ремонта | Источник финансирования капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
|  | г. Узловая, кв-л 5я Пятилетка ул.Новая,д.10 | 799,3 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, кв-л 5я Пятилетка ул.Новая,д.7 | 727,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, кв-л 5я Пятилетка ул.Новая,д.8 | 735,4 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.9 | 7431,3 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
|  | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.10 | 7722,9 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
|  | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.11 | 2026,3 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.24 | 1813,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.26 | 1876,0 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
|  | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 30 | 3137,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
|  | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 40 | 2681,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 50 | 5505,60 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая ул.Горняцкая, д.12 | 2428,20 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая ул.Заводская, д.3 | 1481,2 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Карла Маркса, д.4 | 1503,32 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Карла Маркса, д.6 | 943,9 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
|  | г.Узловая, ул.Карла Маркса, д.7 | 1753,93 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул. Магистральная, д.37 | 1477,77 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул. Магистральная, д.39 | 1492,52 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.29 | 3503,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
|  | г.Узловая, ул. Смоленского, д.22 | 2735,10 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.6 | 1500,2 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.11 | 2109,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.12 | 1524,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.13 | 2562,4 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.14 | 1515,3 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.15 | 2036,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Чапаева,д.35 | 3486,8 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Чапаева,д.37 | 2901,6 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | Узловский район, п.Дубовка, ул.Пионерская, д.24 | 1219,2 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
|  | Узловский район, п.Дубовка, ул.Театральная, д.2 | 924,5 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 - 2028 гг. |  |  |  | Фонд капитального ремонта |
|  | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 - 2028 гг. |  |  |  | Фонд капитального ремонта |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Узловая, кв-л 5я Пятилетка ул.Новая,д.1 | 706,4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Узловая, кв-л 5я Пятилетка ул.Новая,д.10 | 799,3 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.6а | 2650,1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Узловая, ул.14 Декабря, д.11А | 1763 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Узловая, ул.14 Декабря, д.17А | 406,3 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6 | г. Узловая, ул.Беклемищева, д.32 | 2048,5 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7 | г. Узловая, ул.Беклемищева, д.42 | 2755,4 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8 | г. Узловая, ул.Беклемищева, д.44 | 1340 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9 | г. Узловая, ул.Беклемищева, д.87 | 1408 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10 | г. Узловая, ул.Беклемищева, д.89 | 1241,3 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11 | г. Узловая ул.Горняцкая, д.20 | 1403,0 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12 | г. Узловая ул.Гагарина, д.25 | 3280,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13 | г. Узловая ул.Завенягина, д.28 | 3412,21 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14 | г. Узловая ул.Карла Маркса,д.2 | 619,3 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15 | г. Узловая ул.Карла Маркса, д.19 | 443,6 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16 | г. Узловая ул. Магистральная, д.29 | 1979,79 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17 | г. Узловая ул. Магистральная, д.31 | 1970,58 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18 | г. Узловая ул. Магистральная, д.47А | 1806,7 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Средства собственников |
| 19 | г. Узловая ул. Магистральная, д.43 | 2029,71 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20 | г. Узловая ул. Магистральная, д.45 | 1977,40 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21 | г.Узловая, ул.Трегубова, д.40 | 1254,9 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22 | г.Узловая, ул.Энгельса, д.7А | 919,65 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23 | г.Узловая, ул.Энгельса, д.8А | 2018,4 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24 | г.Узловая, ул.Энгельса, д.10А | 2021,2 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25 | Узловский район, п.Дубовка, ул.Первомайская, д.18 | 720,0 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26 | Узловский район, п.Дубовка, ул.Театральная, д.2 | 924,5 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27 | Узловский район, п.Майский, ул.Железнодорожнаяд.19 | 642,2 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение, электроснабжение. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28 29 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 - 2028 гг. Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 – 2028 годы |  |  |  | Фонд капитального ремонта Фонд капитального ремонта |
|  |  |  | 2028 год |  |  |
| 1 | г. Узловая ул.Беклемищева, д.91 | 1403,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2 | г. Узловая ул.Беклемищева, д.95 | 2704,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3 | г. Узловая ул.14 Декабря, д.30 | 3137,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4 | г. Узловая ул.14 Декабря, д.30А | 2193,5 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5 | г. Узловая ул.14 Декабря, д.31 | 422,8 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6 | г. Узловая ул.14 Декабря, д.9А | 3174,4 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7 | г. Узловая ул.Горняцкая, д.12 | 2428,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8 | г. Узловая ул.Горняцкая, д.16 | 2186,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9 | г. Узловая ул.Горняцкая, д.20 | 1403,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10 | г. Узловая ул.Завенягина, д.28 | 3412,21 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11 | г.Узловая, ул.Карла Маркса, д.4 | 1503,32 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12 | г. Узловая ул. Магистральная, д.41 | 2029,71 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13 | г. Узловая ул. Магистральная, д.43 | 1977,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14 | г. Узловая ул. Магистральная, д.45 | 463,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15 | г. Узловая ул.Панфиловцев, д.43 | 463,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16 | г. Узловая ул.Панфиловцев, д.44 | 463,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17 | г. Узловая ул.Смоленского, д.2 | 1676,0 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18 | г. Узловая ул.Смоленского, д.12 | 1942,0 | Внутридомовые системы теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19 | г. Узловая ул.Смоленского, д.20 | 2714,0 | Внутридомовые системы теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20 | г. Узловая ул.Тургенева, д.6/1 | 856,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21 | г. Узловая ул.Чапаева,д.35 | 3486,8 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22 | г. Узловая ул.Чапаева,д.37 | 2901,6 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23 | г. Узловая ул.Трудовые Резервы,д.8 | 556,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24 | Узловский район п.Дубовка, ул.Маяковского,д.4 | 650,2 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25 | Узловский район п.Дубовка, ул.Первомайская, д.18 | 720,0 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26 | Узловский район п.Дубовка, ул.Первомайская, д.20 | 631,4 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27 | Узловский район п.Дубовка, ул.Советская,д.26 | 631,5 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28 | Узловский район п.Дубовка, ул.Советская, д.5 | 838,2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29 | Узловский район, п.Майский, пер.Клубный, д.13 | 734,8 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30 | Узловский район, п.Майский, пер.Клубный, д.4 | 2296,0 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.1 | 6552,7 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 32 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.5 | 3962,3 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 33 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.12 | 7656,9 | Фасад. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 34 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.13 | 7575,8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 35 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.14 | 5108,9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 36 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.15 | 7575,3 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 37 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.18 | 6067,0 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 38 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д.20 | 6370,1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. | На специальном счете | Средства собственников |
| 39 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.28 | 3452,5 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На специальном счете | Средства собственников |
| 40 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.3/1 | 2976,5 | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 41 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д.21 | 4484,80 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 42 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д.25 | 4912,90 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 43 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д.34 | 4154,6 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На специальном счете | Средства собственников |
| 44 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д.85 | 5209,9 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 45 | г.Узловая, ул.Гагарина, д.39 | 3899,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 46 | г.Узловая, ул.Горняцкая, д.14 | 2760,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 47 | г.Узловая, ул.Горняцкая, д.17 | 3875,70 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 48 | г.Узловая, ул.Горняцкая, д.18 | 2766,4 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 49 | г.Узловая, ул.Горького, д.26 | 4707,9 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 50 | г.Узловая, ул.Дзержинского, д.1 | 4471,9 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 51 | г.Узловая, ул.Завенягина, д.24 | 4598,28 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 52 | г.Узловая, ул.Завенягина, д.30 | 3378,9 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 53 | г.Узловая, ул.Завенягина, д.34 | 4515,9 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 54 | г.Узловая, ул.Завенягина, д.36 | 3355,7 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 55 | г.Узловая, ул.Завенягина, д.38 | 4507,7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 56 | г.Узловая, ул.Заводская,д.5 | 1260,7 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 57 | г.Узловая, ул.Простомолотова, д.2 | 1521,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 58 | г.Узловая, ул.Простомолотова, д.4 | 1994,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 59 | г.Узловая, ул.Простомолотова, д.6 | 955,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 60 | г.Узловая, ул. Простомолотова, д.8 | 1501,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 61 | г.Узловая, ул.Карла Маркса, д.16 | 2388,32 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 62 | г.Узловая, ул.Карла Маркса, д.6 | 943,9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 63 | г.Узловая, ул.Магистральная, д.35 | 2620,49 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 64 | г.Узловая, ул. Магистральная, д.47а | 1806,7 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 65 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.12 | 1893,8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 66 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.25 | 1795,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 67 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.27 | 3529,70 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 68 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.31 | 3112,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 69 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.35 | 5446,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 70 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.37 | 5849,20 | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 71 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.39 | 3224,20 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 72 | г.Узловая, ул.Трегубова, д.43 | 2559,50 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 73 | г.Узловая, ул.Трегубова, д.45 | 4672,60 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 74 | г. Узловая, ул.Циолковского, д.13 | 3474,30 | Внутридомовая система водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 75 | г. Узловая, ул.Циолковского, д.15 | 3213,10 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 76 | г. Узловая, ул.Энгельса, д.3 | 2151,50 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
| 77 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 - 2028 гг. |  |  |  | Фонд капитального ремонта |
| 78 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 - 2028 гг. |  |  |  | Фонд капитального ремонта |

____________________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

| Узловая № 56 – пп от 27.01.2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |
| Заместитель главы администрации | Трофимов Ю.В. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству | ___________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет по правовой работе | ___________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Руководитель аппарата | Мызникова С.М. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Отдел по делопроизводству и контролю | ___________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Исполнитель: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, Макарова Т.В., 6-43-06 |  |  |  |