АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 25 февраля 2025 года | № 203 |
| --- | --- |

#### Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

#### и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых

#### вод на территории муниципального образования Узловский район

#### в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период и подготовки сил и средств муниципального звена муниципального образования Узловский район территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2025 году на территории муниципального образования Узловский район, на основании статей 30, 32 Устава Узловского муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году (приложение №1).

2. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба по безаварийному пропуску весенних паводковых вод на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году (приложение №2).

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Каменецкое, Смородинское и Шахтёрское Узловского муниципального района Тульской области (Чудиков А.А., Пак С.В., Лукин С.В.), руководителям предприятий, организаций и учреждений Узловского района, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее – организации Узловского района):

3.1. Спланировать мероприятия по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод на подведомственных территориях в 2025 году и утвердить их правовыми актами.

3.2. Обеспечить своевременное представление информации о ходе развития паводковой обстановки на подведомственных территориях в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район».

4. Муниципальному учреждению «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» (Алтухов С.А.):

4.1. Обеспечить своевременное представление информации о ходе развития паводковой обстановки на территории муниципального образования Узловский район в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области.

4.2. Во взаимодействии с руководителями организаций Узловского района обеспечить готовность аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на происшествия и чрезвычайные ситуации, связанные с прохождением паводковых вод на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году.

- 5. Признать постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30 января 2024 года №202 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Узловский район в 2024 году» утратившим силу.

6. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

- 7. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете «Знамя. Узловский район».

- 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район Трофимова Ю.В.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район |  | Н.Н. Терехов |
| --- | --- | --- |

| Копия верна: Начальник отдела по делопроизводству и контролю | Е.В.Сазонова |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 25.02.2025 № 203

План мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод на территории муниципального образования

Узловский район в 2025 году

| № пп | Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Узловский район и сельских поселений Каменецкое, Смородинское и Шахтёрское Узловского района. Копии протоколов заседаний КЧС и ОПБ представить в муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район». | до 28 февраля 2025 года | Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Узловский район (далее – КЧС и ОПБ) и сельских поселений Каменецкое, Шахтёрское и Смородинское Узловского муниципального района Тульской области (далее – сельские поселения Узловского района) |
| 2. | Подготовка и принятие планов мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках водных объектов, своевременному оповещению населения, обеспечению устойчивости функционирования объектов в период прохождения весеннего половодья, расположенных на территориях муниципальных образований Узловского района. Представление в печатном и электронном виде правовых актов и планов мероприятий в МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район». | до 28 февраля 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» (далее - МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район») |
| 3. | Назначение должностных лиц, ответственных за ведение мониторинга за развитием паводковой обстановки на водных объектах и водохранилищах. Инструктирование должностных лиц по действиям в аварийных ситуациях. Проведение мониторинга за развитием паводка на территории муниципального образования Узловский район. | до 28 февраля 2025 года; в течение паводкового периода в течение паводкового периода | Главы администраций сельских поселений Узловского района, АО «Пластик», Единая дежурно-диспетчерская служба МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» (далее – ЕДДС Узловского района) |
| 4. | Оценка обстановки, сложившейся на территории муниципального образования Узловский район в период весеннего половодья 2025 года. | до 05 марта 2025 года | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 5. | Анализ сложившейся ледовой обстановки на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Узловский район. Представление данных сведений в ЕДДС Узловского района. | до 05 марта 2025 года | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 6. | Проведение расчётов в потребности сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в паводковый период и уточнение мест их размещения. Организация взаимодействия с Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Тульской области по порядку применения плавающих средств в местах возможных подтоплений. | до 05 марта 2025 года | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», Главы администраций сельских поселений Узловского района, организации Узловского района |
| 7. | Проверка состояния автодорог и низководных мостов, состояния плотин и устройств аварийного сброса воды по их готовности к пропуску паводковых вод. | до 05 марта 2025 года; далее по отдельному графику | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 8. | Проведение обследований гидротехнических сооружений на водных объектах на подведомственных территориях. Проведение максимально возможной предполоводной сработки водохранилищ и прудов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, с целью недопущения чрезвычайных ситуаций. Создание резервов материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий, исходя из паводковой обстановки. | до 05 марта 2025 года (исходя из паводковой обстановки) по отдельному графику до 05 марта 2025 года | Главы администраций муниципальных образований Узловского района, АО «Пластик» Организации Узловского района |
| 9. | Взаимодействие при необходимости с руководителями торгующих организаций и частными предпринимателями в целях создания запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населённых пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка. | до начала весеннего паводка | Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 10. | Своевременное представление информации о ходе развития паводковой обстановки в ЕДДС Узловского района и в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области. | ежедневно в течение весеннего паводкового периода | Главы администраций сельских поселений Узловского района, ЕДДС Узловского района, АО «Пластик» |
| 11. | Информирование населения населенных пунктов Узловского района о возможных вариантах неблагополучного развития паводка, о действиях при паводках и наводнениях. Своевременное оповещение население о возможных местах подтопления (затопления) автодорог и возможных объездных маршрутах. | в течение паводкового периода | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», Главы администраций сельских поселений Узловского района, СМИ Узловского района |
| 12. | Во взаимодействии с руководителями сельскохозяйственных предприятий Узловского района уточнение объёмов и при необходимости планирование вывода скота, вывоза запасов кормов, складов ядохимикатов и удобрений из зон возможного затопления. Уточнение объёмов и создание необходимого запаса кормов для сельскохозяйственных животных в населённых пунктах, которые могут быть отрезанными от мест хранения кормов. | до начала весеннего паводка | Главы администраций сельских поселений Узловского района, Руководители сельскохозяйственных предприятий Узловского района |
| 13. | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного подтопления, проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми и многодетными семьями, закрепление за ними, при необходимости, социальных работников для оказания помощи. | до 05 марта 2025 года; в течение паводкового периода | Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 14. | Обеспечение защиты объектов энергоснабжения от подтопления паводковыми водами, бесперебойное энергоснабжение насосных станций, котельных, узлов связи, медицинских учреждений, а также других потребителей электроэнергии, обеспечивающих жизнеобеспечение населения. Создание запасов материально-технических средств, определение состава объектовых сил и средств аварийно-технических команд, необходимых для ликвидации последствий аварийных ситуаций на линиях и объектах электроснабжения. Представление данных сведений в ЕДДС Узловского района. | до 05 марта 2025 года; в течение паводкового периода; до 05 марта 2025 года | ООО «Энергосеть»; Новомосковские электрические сети филиала «Тулэнерго» ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» |
| 15. | Обеспечение защиты объектов газоснабжения от подтопления паводковыми водами. Создание запасов материально-технических средств, определение состава объектовых сил и средств сводной команды ремонтно-восстановительных работ, необходимых для ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах газоснабжения. Представление данных сведений в ЕДДС Узловского района. | до 05 марта 2025 года; в течение паводкового периода; до 05 марта 2025 года | филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в городе Узловой |
| 16. | Определение состава сил и средств аварийно-технических бригад, создание запасов материально-технических средств, горюче-смазочных и других материалов в объёмах, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в паводковый период, поддержание их в постоянной готовности к применению по предназначению. Обеспечение защиты жилого коммунального фонда от паводковых вод, очистке ливневой канализации, откачке паводковых вод из подвальных помещений в жилом секторе. Представление данных сведений в ЕДДС Узловского района. | до 5 марта 2025 года в течение паводкового периода до 05 марта 2025 года | МБУ МО город Узловая Узловского района «Управление городского хозяйства», Управляющие компании Узловского района, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования Узловский район, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 17. | Обеспечение защиты водозаборов, систем подачи и распределение воды от затопления и подтопления. Уточнение состава сил и средств, необходимых для ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, водозаборах, водоотведения. Проведение санитарных мероприятий на водозаборных сооружениях: а) обеспечение герметизации устьев артезианских скважин; б) обеспечение ежедневного контроля за наличием пломб на крышках люков резервуаров запаса питьевой воды; в) очистка территорий зон водозаборных сооружений от хозяйственно-бытового мусора, проведение ревизии артезианских скважин на наличие целостности, обеспечение их защиты от посторонних предметов. г) обеспечение наличия необходимого запаса дезинфицирующих средств на водозаборных сооружениях, биологических очистных сооружениях; д) обеззараживание сточных вод в местах наивысшего риска подтопления и затопления. Информирование КЧС и ОПБ муниципального образования Узловский район: - о результатах лабораторного исследования проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микро-биологическим показателям; - о всех аварийных ситуациях на объектах водоснабжения, канализации, которые могут привести к ухудшению качества питьевой воды и нарушению условий водоснабжения населения; - о всех случаях проведения ремонтных работ на водозаборах, и объектах водоснабжения. Представление данных сведений в ЕДДС Узловского района. | до 05 марта 2025 года; в течение паводкового периода до 05 марта 2025 года | Руководители предприятий водоснабжения и водоотведения Узловского района – МУП Узловского района «Водоканал», ФГКУ «Логистический центр №1», ООО «Сток-Транзит», ООО «БОС-Эксплуатация» |
| 18. | Обеспечение при необходимости охраны общественного порядка в районах затопления (подтопления) на территории муниципального образования Узловский район. | в течение паводкового периода | ОМВД России по Узловскому району (по согласованию) |
| 19. | Организация мониторинга за развитием паводка на территории муниципального образования Узловский район, контроль за порядком ведения наблюдения за развитием паводковой обстановки. | в течение паводкового периода | ЕДДС Узловского района |
| 20. | Уточнение и корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Узловский район. | до 15 марта 2025 года | отдел ГО, ЧС и ООС МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 21. | Исходя из паводковой обстановки подготовка и принятие Плана мероприятий по своевременному оказанию медицинской помощи населению в населённых пунктах Узловского района, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения и обеспечение его выполнения. | до 07 марта 2025 года | ГУЗ «Узловская районная больница», Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 22. | Представление информации о ходе развития паводковой обстановки на территории Узловского района в межведомственный оперативный штаб муниципального образования Узловский район и в ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области через Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тульской области. | в течение паводкового периода | ЕДДС Узловского района, Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 23. | Корректировка алгоритма действий ЕДДС Узловского района при угрозе затопления (подтопления) с учётом подъёма воды в водоёмах. | до 07 марта 2025 года | ЕДДС Узловского района |
| 24. | Организация работы межведомственного оперативного штаба муниципального образования Узловский район по безаварийному пропуску паводковых вод в период прохождения весенних паводковых вод на территории Узловского района на базе МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район». | в течение паводкового периода, исходя из паводковой обстановки | Руководитель межведомственного оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод муниципального образования Узловский район |
| 25. | Представление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке в ЕДДС Узловского района. | в течение паводкового периода - ежедневно до 9.00 | Главы администраций сельских поселений Узловского района, АО «Пластик» |
| 26. | Доклады о готовности муниципальных образований сельских поселений Узловского района к безаварийному пропуску паводковых вод в 2025 году в межведомственный оперативный штаб муниципального образования Узловский район через ЕДДС Узловского района. | до 05 марта 2025 года (исходя из паводковой обстановки) | Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 27. | Доклад в Главное управление МЧС России по Тульской области о готовности муниципального образования Узловский район к безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2025 году. | до 5 марта 2025 года (исходя из паводковой обстановки) | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |

______________________________________

| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 25.02.2025 № 203

СОСТАВ

межведомственного оперативного штаба по безаварийному

пропуску весенних паводковых вод на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году

Начальник межведомственного оперативного штаба:

1. Трофимов Юрий Владимирович - заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район;

Заместитель начальника межведомственного оперативного штаба:

2. Алтухов Сергей Александрович - директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»;

Члены межведомственного оперативного штаба:

3. Антипов Олег Вячеславович, подполковник полиции - начальник отдела Министерства внутренних дел России по Узловскому району (по согласованию);

4. Борискина Юлия Игоревна - председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования Узловский район;

5. Бойчук Григорий Николаевич – старший инспектор по чрезвычайным ситуациям отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»;

6. Головченко Наталья Александровна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район;

7. Логунова Вероника Павловна - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район;

8. Лопотецкий Сергей Фёдорович - Врио Главного врача Государственного учреждения здравоохранения «Узловская районная больница» (по согласованию).

9. Лукин Сергей Валерьевич – глава администрации сельского поселения Шахтёрское Узловского района;

10. Меметов Алексей Владимирович - начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»;

11. Митасова Ирина Вячеславовна - председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район;

12. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район;

13. Пак Сергей Владимирович - глава администрации сельского поселения Смородинское Узловского района;

14. Рязанов Сергей Геннадиевич, подполковник внутренней службы - заместитель 4-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Тульской области, (по согласованию);

15. Чудиков Алексей Александрович - глава администрации сельского поселения Каменецкое Узловского района.

______________________________________

| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |
| --- | --- | --- |

| Узловая № 137 – пп от 24.02.2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |
| Заместитель главы администрации | Трофимов Ю.В. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| МУ «Центр гражданской обороны и защиты населения МО Узловский район» | ______________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет по правовой работе | ______________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Руководитель аппарата | Мызникова С.М. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Отдел по делопроизводству и контролю | ______________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Исполнитель: муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район», Бойчук Г.Н., 5-23-35 |  |  |  |