АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 28 февраля 2025 года | № 230 |
| --- | --- |

О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования  Узловский район от 31 марта

2022 года № 597 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Узловский район «Формирование современной городской среды»

В соответствии со статьями 30, 32 Устава Узловского муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования  Узловский район от 31 марта 2022 года № 597 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Узловский район «Формирование современной городской среды» следующее изменение:

1.1. Приложение  к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Узловский район от 04.07.2024 № 1010 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования  Узловский район от 31 марта 2022 года № 597 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Узловский район «Формирование современной городской среды» утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

4. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения в газете «Знамя. Узловский район».

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район |  | Н.Н.Терехов |
| --- | --- | --- |

| Копия верна: Начальник отдела по делопроизводству и контролю | Е.В.Сазонова |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 28.02.2025 № 230 Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 31.03.2022 № 597

Стратегические приоритеты

в сфере реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

1. Оценка текущего состояния

сферы формирования современной городской среды

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности населения города Узловая выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территорий в соответствии с современными требованиями.

Перечни дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству, формируются на основании проведенной инвентаризации и предложений граждан и включаются в муниципальную программу «Формирования современной городской среды» (далее — муниципальная программа).

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.).

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

На начало 2017 года численность населения муниципального образования город Узловая  составила 51,730 тыс. человек. На территории города Узловая насчитывается 567 многоквартирных домов, с  общей площадью 6800,00 тыс.кв.м. Необходимость благоустройства территорий продиктовано необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на озелененной территории.

Проблемы благоустройства территорий требуют значительных бюджетных расходов, участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти, привлечение населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами при реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование дворовых проездов, устройство освещения, установка лавочек/урн);

- синхронизация выполнения работ с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, в том числе синхронизация с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий для включения в муниципальные программы;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан;

- повышение качества городской среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам, и т.д.);

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых территорий;

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципального образования в надлежащем комфортном состоянии;

- обеспечение повышения доли софинансирования заинтересованных лиц (физических и юридических лиц) при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика муниципального образования, созданию более комфортных условий проживания граждан.

Основными целями и целевыми показателями в сфере повышения комфортности городской среды являются:

- улучшение качества городской среды;

- увеличение индекса качества городской среды;

- увеличение доли граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды.

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Способами эффективного решения задач в рамках реализации муниципальной программы в сфере формирования современной городской среды являются:

- предоставление субсидий местному бюджету на софинансирование расходных обязательств;

- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды;

- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с приложениями №1,2.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Узловского района, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также, реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития муниципального образования:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

Реализация муниципальной программы

Из бюджета Тульской области предоставляются субсидии на софинансирование реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мероприятий по строительству объектов капитального строительства, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), в приоритетном порядке выполняется исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных Тульской областью в качестве субсидии из федерального бюджета.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- ремонт подходов к подъездам и существующих пешеходных дорожек, проложенных вдоль дворовых проездов.

Ремонт дворовых проездов из минимального перечня работ предусматривает в том числе устройство водоотводных лотков, замену бордюрного камня, подъем колодцев, корчевку пней, удаление расположенной в пределах ремонтируемой проезжей части растительности, если указанные элементы относятся к конструктиву проезжей части и являются неотъемлемой ее частью.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт и устройство дворовых проездов, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (за исключением проезда, непосредственно прилегающего к подходам к подъездам многоквартирного дома);

- устройство новых и ремонт существующих парковочных карманов (асфальтобетонные, щебеночные покрытия и экопарковка);

- устройство новых и ремонт существующих разворотных колец и пожарных разъездов;

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- ремонт существующих асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- установку детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установку металлических секционных декоративных ограждений газонов, палисадников, парковок высотой не более 1,5 м;

- установку ограждений детских, игровых, спортивных площадок по периметру такой площадки;

- озеленение территорий (посадка деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.);

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпку, планировку и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления), в том числе с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов;

- установку малых архитектурных форм (за исключением лавочек и урн).

Реализация мероприятий по благоустройству также включает в себя поставку, приобретение (закупку) оборудования (детского, игрового, спортивного оборудования, зеленых насаждений и малых архитектурных форм, туалетных кабин) для объектов благоустройства, включенных в муниципальные программы.

Субсидия из бюджета Тульской области на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий предоставляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также при условии трудового участия заинтересованных лиц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ) выполняется при условии обязательного софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий, а также при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

В целях передачи созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома органам местного самоуправления утверждается порядок безвозмездной передачи имущества в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальное образование вправе установить условия финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), при выполнении работ в рамках минимального и (или) дополнительного перечня работ, но не более 15 процентов стоимости мероприятия в рамках минимального перечня и не более 50 процентов - в рамках дополнительного перечня работ. На дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», размер софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ из дополнительного перечня должен составлять не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Муниципальное образование вправе при заключении контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ предусматривать авансовые платежи, если иное не установлено федеральным законодательством, в размере, не превышающем 50 процентов суммы контракта (договора), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующей бюджетной классификации расходов бюджета - по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, а также в иных случаях, установленных правовым актом о мерах по реализации Закона Тульской области о бюджете Тульской области на текущий финансовый год и на плановый период.

Расходы местного бюджета, связанные с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджета Тульской области, производится в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Распределение субсидий из бюджета Тульской области местному бюджету на очередной финансовый год утверждается законом Тульской области о бюджете области, законом Тульской области о внесении изменений в закон Тульской области о бюджете области или правовыми актами Правительства Тульской области.

Предоставление субсидий местному бюджету осуществляется на основании Соглашения, заключаемого не позднее 30 календарных дней после вступления в силу закона Тульской области о бюджете области, закона Тульской области о внесении изменений в закон Тульской области о бюджете области или правовых актов Правительства Тульской области, утверждающих распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области, в соответствии с типовой формой Соглашения, утвержденной министерством финансов Тульской области.

Оценка эффективности использования субсидии из бюджета Тульской области осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных Соглашением значений результатов использования субсидии из бюджета Тульской области - количество благоустроенных дворовых территорий.

________________________________

| Председатель комитета по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | Ю.И.Борискина |
| --- | --- |

Приложение №1 к муниципальной программе муниципального образования Узловский район «Формирование современной городской среды»

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

| Адрес объекта благоустройства |  |
| --- | --- |
| 1 | Тульская область, г. Узловая, квартал 50 лет Октября, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| 2 | Тульская область, г. Узловая, ул. Карла Маркса, дд. 2,6,16 |
| 3 | Тульская область, г. Узловая, ул. Советская, д. 8 |
| 4 | Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 8 |
| 5 | Тульская область, г. Узловая, ул. Энгельса, дд.1, 7а, 8а, 10а, 14а, 13 |
| 6 | Тульская область, г. Узловая, переулок Суворова д. 9/5 |
| 7 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная, дд. 24, 26, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 41, 45, 47, 47-а, 49, 51, 53, 55 |
| 8 | Тульская область, г. Узловая, ул. 7 Съезд Советов, дд. 8, 9, 12, 13, 17, 19 |
| 9 | Тульская область, г. Узловая, ул. Фрунзе, дд. 28, 38, 32 |
| 10 | Тульская область, г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, дд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| 11 | Тульская область, г. Узловая, ул. Дзержинского, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| 12 | Тульская область, г. Узловая, ул. Смоленского, дд. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 22 |
| 13 | Тульская область, г. Узловая, ул. Суворова, дд. 6, 12, 13, 15 |
| 14 | Тульская область, г. Узловая, ул. Первомайская, д. 93 |
| 15 | Тульская область, г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 4 |
| 16 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, дд. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
| 17 | Тульская область, г. Узловая, пер. Транспортный, дд. 4-а, 5-а, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 18 | Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, дд. 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 49 |
| 19 | Тульская область, г. Узловая, ул. Октябрьская, дд. 10, 12, 14, 16, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 39 |
| 20 | Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, дд. 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 89 |
| 21 | Тульская область, г. Узловая, ул. Циолковского, дд. 13, 15 |
| 22 | Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, дд. 3/1, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 10а, 10/2, 12/1, 24, 26, 28, 30а, 36, 38, 40, 42, 48, 54, 58, 60 |
| 23 | Тульская область, г. Узловая, ул. Заводская, дд. 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15, 16 |
| 24 | Тульская область, г. Узловая, ул. Андреева, дд. 10А, 14, 12 |
| 25 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, дд. 22, 24, 28, 30, 34, 20, 21, 23, 25, 85, 87, 89, 44, 50, 91, 93, 95, 97 |
| 26 | Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, дд. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 27 | Тульская область, г. Узловая, ул. Горького, дд. 9, 11, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| 28 | Тульская область, г. Узловая, ул. Пушкина, д. 4а |
| 29 | Тульская область, г. Узловая, ул. Генерала Васильева, д. 10 |
| 30 | Тульская область, г. Узловая, ул. Полевая, д. 12 |

________________________________

| Председатель комитета по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | Ю.И.Борискина |
| --- | --- |

Приложение № 2 к муниципальной программе муниципального образования Узловский район «Формирование современной городской среды»

Адресный перечень

дворовых территорий, благоустраиваемых в  2018 году

| Адрес объекта благоустройства |  |
| --- | --- |
| 1 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д.1 |
| 2 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д.2 |
| 3 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д.3 |
| 4 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д.4 |
| 5 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д.5 |
| 6 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д. 6 |
| 7 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50летОктября, д. 7 |
| 8 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50летОктября, д. 8 |
| 9 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50летОктября, д. 9 |
| 10 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50летОктября, д.10 |
| 11 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50летОктября, д. 11 |
| 12 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50летОктября, д. 12 |
| 13 | Тульская область, г. Узловая, ул. Энгельса, д.14а |
| 14 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д.20 |
| 15 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д.18 |
| 16 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная д.41 |
| 17 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная д.43 |
| 18 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная д.45 |
| 19 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная д.47 |
| 20 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная д.47А |

Адресный перечень

дворовых территорий, благоустраиваемых в  2019 году

| Адрес объекта благоустройства |  |
| --- | --- |
| 1 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д.13 |
| 2 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д.14 |
| 3 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д.15 |
| 4 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д.16 |
| 5 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д.17а |
| 6 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50 Лет Октября, д. 18 |
| 7 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50лет Октября, д. 19 |
| 8 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50лет Октября, д. 20 |
| 9 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50лет Октября, д. 21 |
| 10 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50лет Октября, д. 22 |
| 11 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50лет Октября, д. 23 |
| 12 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50лет Октября, д. 24 |
| 13 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50лет Октября, д.25 |
| 14 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50лет Октября, д.26 |
| 15 | Тульская область, г. Узловая, кв. 50лет Октября, д.27 |
| 16 | Тульская область, г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, д.8 |
| 17 | Тульская область, г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, д.10 |
| 18 | Тульская область, г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, д.12 |

Адресный перечень

дворовых территорий, благоустраиваемых в  2020 году

| Адрес объекта благоустройства |  |
| --- | --- |
| 1 | Тульская область, г. Узловая, ул. им. И.А Простомолотова, д. 2 |
| 2 | Тульская область, г. Узловая, ул. им. И.А Простомолотова, д. 4 |
| 3 | Тульская область, г. Узловая, ул. им. И.А Простомолотова, д. 6 |
| 4 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная, д.39 |
| 5 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная, д.49 |
| 6 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная, д.51 |
| 7 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная, д.53 |
| 8 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная, д.55 |
| 9 | Тульская область, г. Узловая, ул. Суворова, д. 6 |
| 10 | Тульская область, г. Узловая, ул. Заводская, д.3 |
| 11 | Тульская область, г. Узловая, ул. Заводская, д.5 |
| 12 | Тульская область, г. Узловая, ул. Энгельса, д.1 |

Адресный перечень

дворовых территорий, благоустраиваемых в  2021 году

| Адрес объекта благоустройства |  |
| --- | --- |
| 1 | Тульская область, г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 1 |
| 2 | Тульская область, г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 3 |
| 3 | Тульская область, г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 5 |
| 4 | Тульская область, г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 7 |
| 5 | Тульская область, г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 9 |
| 6 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 44 |
| 7 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 22 |
| 8 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 85 |
| 9 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 87 |
| 10 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 89 |
| 11 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 91 |
| 12 | Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, д. 36 |
| 13 | Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, д. 38 |
| 14 | Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, д. 40 |
| 15 | Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, д. 49 |
| 16 | Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 39 |
| 17 | Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 3/1 |
| 18 | Тульская область, г. Узловая, пер. Транспортный, д. 8 |
| 19 | Тульская область, г. Узловая, пер. Транспортный, д. 10 |
| 20 | Тульская область, г. Узловая, пер. Транспортный, д. 11 |

Адресный перечень

дворовых территорий, благоустраиваемых в  2022 году

| Адрес объекта благоустройства |  |
| --- | --- |
| 1 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 34 |
| 2 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 36 |
| 3 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 38 |
| 4 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 10 |
| 5 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 12 |
| 6 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 14 |
| 7 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 16 |
| 8 | Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 28 |
| 9 | Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 30а |
| 10 | Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 7 |
| 11 | Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 7а |
| 12 | Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 36 |
| 13 | Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 38 |
| 14 | Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 40 |
| 15 | Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 42 |
| 16 | Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 25 |
| 17 | Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 29 |
| 18 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 21 |
| 19 | Тульская область, г. Узловая, ул. Циолковского, д. 13 |
| 20 | Тульская область, г. Узловая, ул. Циолковского, д. 15 |
| 21 | Тульская область, г. Узловая, ул. Заводская, д.12 |
| 22 | Тульская область, г. Узловая, ул. Заводская, д.14 |
| 23 | Тульская область, г. Узловая, ул. Заводская, д.16 |
| 24 | Тульская область, г. Узловая, ул. Дзержинского, д.11 |
| 25 | Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, д.35 |
| 26 | Тульская область, г. Узловая, ул. Советская, д.8 |

Адресный перечень

дворовых территорий, благоустраиваемых в  2023 году

| Адрес объекта благоустройства |  |
| --- | --- |
| 1 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 93 |
| 2 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д.95 |
| 3 | Тульская область, г. Узловая, ул. Заводская, д. 10 |
| 4 | Тульская область, г. Узловая, ул. Заводская, д. 15 |
| 5 | Тульская область, г. Узловая, ул. Горького, д. 30 |
| 6 | Тульская область, г. Узловая, ул. Горького д. 32 |
| 7 | Тульская область, г. Узловая, ул. Генерала Васильева, д. 10 |
| 8 | Тульская область, г. Узловая, ул. Карла Маркса, д.16 |
| 9 | Тульская область, г. Узловая, пер. Суворова, д. 9/5 |
| 10 | Тульская область, г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 35 |

Адресный перечень

дворовых территорий, благоустраиваемых в  2024 году

| Адрес объекта благоустройства |  |
| --- | --- |
| 1 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 8 |
| 2 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 24 |
| 3 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 26 |
| 4 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 28 |
| 5 | Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 30 |
| 6 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная, д. 29 |
| 7 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная, д. 31 |
| 8 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная, д.35 |
| 9 | Тульская область, г. Узловая, ул. Магистральная, д. 37 |
| 10 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 97 |
| 11 | Тульская область, г. Узловая, ул. Простомолотова, д. 14 |
| 12 | Тульская область, г. Узловая, ул. Смоленского, д. 7 |

Адресный перечень

дворовых территорий, благоустраиваемых в  2025 году

| Адрес объекта благоустройства |  |
| --- | --- |
| 1 | Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 13 |
| 2 | Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 15 |
| 3 | Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 17 |
| 4 | Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 19 |
| 5 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 25 |
| 6 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 28 |
| 7 | Тульская область, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 30 |
| 8 | Тульская область, г. Узловая, ул. Горького, д. 24 |
| 9 | Тульская область, г. Узловая, ул. Горького, д. 34 |
| 10 | Тульская область, г. Узловая, ул. Простомолотова, д. 20 |
| 11 | Тульская область, г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 31 |
| 12 | Тульская область, г. Узловая, ул. 7 Съезд Советов, д. 9 |

________________________________

|  | Председатель комитета по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район |  | Ю.И.Борискина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узловая № 98 – пп от 14.02.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель главы администрации |  | Трофимов Ю.В. фамилия, инициалы |  | ___________ подпись | _________ дата |  |
| Комитет экономического развития и предпринимательства |  | _____________________ фамилия, инициалы |  | ___________ подпись | _________ дата |  |
| Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |  | _____________________ фамилия, инициалы |  | ___________ подпись | _________ дата |  |
| Комитет по правовой работе |  | _____________________ фамилия, инициалы |  | ___________ подпись | _________ дата |  |
| Руководитель аппарата |  | Мызникова С.М. фамилия, инициалы |  | ___________ подпись | _________ дата |  |
| Отдел по делопроизводству и контролю |  | _____________________ фамилия, инициалы |  | ___________ подпись | _________ дата |  |
| Исполнитель: комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, Нейжмакова Е.Н., 5-31-69 |  |  |  |  |  |  |