АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24 марта 2025 года | № 420 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 04.02.2025

№ 116 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах на территории

муниципального образования Узловский район

на 2026-2028 годы»

В соответствии со статьями 30, 32 Устава Узловского муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Узловский район 04.02.2025 № 116 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Узловский район на 2026-2028 годы» следующее изменение:

1.1 Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район (Логунова В.П.) в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

# 4. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете «Знамя Узловский район».

# 5.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район |  | Н.Н. Терехов |
| --- | --- | --- |

| Копия верна: Начальник отдела по делопроизводству и контролю | Е.В.Сазонова |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 24.03.2025 № 420 Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 04.02.2025 № 116

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Узловский район

на 2026-2028 годы

| № п/п | Адрес многоквар-тирного дома | Общая пло-щадь МКД, кв.м. | Перечень конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих ремонту | Способ формиро-вания фонда капиталь-ного ремонта | Источник финансиро-вания капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
|  | г. Узловая, кв-л 5я Пятилетка ул.Новая,д.10 | 799,3 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, кв-л 5я Пятилетка ул.Новая,д.7 | 727,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, кв-л 5я Пятилетка ул.Новая,д.8 | 735,4 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая,кв-л 50 лет Октября,д.9 | 7431,3 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собствен-ников |
|  | г. Узловая,кв-л 50 лет Октября,д.10 | 7722,9 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законода-тельством о градострои-тельной деятельности | На специальном счете | Средства собствен-ников |
|  | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.11 | 2026,3 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законода-тельством о градострои-тельной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.24 | 1813,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.26 | 1876,0 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 30 | 3137,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения,. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собствен-ников |
|  | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 40 | 2681,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 50 | 5505,60 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая ул.Горняцкая, д.12 | 2428,20 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г. Узловая ул.Заводская, д.3 | 1481,2 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая,ул. Карла Маркса, д.4 | 1503,32 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая,ул. Карла Маркса, д.7 | 1753,93 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул. Магистральная, д.37 | 1477,77 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул. Магистральная, д.47А | 1 806,70 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На специальном счете | Средства собственников |
|  | г.Узловая, ул. Магистральная, д.39 | 1492,52 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.29 | 3503,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
|  | г.Узловая, ул. Смоленского, д.22 | 2735,10 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.6 | 1500,2 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.11 | 2109,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.12 | 1524,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.13 | 2562,4 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.14 | 1515,3 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Суворова, д.15 | 2036,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Чапаева,д.35 | 3486,8 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | г.Узловая, ул.Чапаева,д.37 | 2901,6 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | Узловский район, п.Дубовка, ул.Пионерская, д.24 | 1219,2 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специальном счете | Средства собственников |
|  | Узловский район, п.Дубовка, ул.Театральная, д.2 | 924,5 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
|  | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 - 2028 гг. |  |  |  | Фонд капитального ремонта |
|  | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 - 2028 гг. |  |  |  | Фонд капитального ремонта |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Узловая, кв-л 5я Пятилетка ул.Новая,д.1 | 706,4 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Узловая, кв-л 5я Пятилетка ул.Новая,д.10 | 799,3 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября,д.6а | 2650,1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Узловая, ул.14 Декабря, д.11А | 1763 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Узловая, ул.14 Декабря, д.17А | 406,3 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6 | г. Узловая, ул.14 Декабря, д.19 | 477,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7 | г. Узловая, ул.Беклемищева, д.32 | 2048,5 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8 | г. Узловая, ул.Беклемищева, д.42 | 2755,4 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9 | г. Узловая, ул.Беклемищева, д.44 | 1340 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10 | г. Узловая, ул.Беклемищева, д.87 | 1408 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11 | г. Узловая, ул.Беклемищева, д.89 | 1241,3 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12 | г. Узловая ул.Горняцкая, д.20 | 1403,0 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13 | г. Узловая ул.Гагарина, д.25 | 3280,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14 | г. Узловая ул.Завенягина, д.28 | 3412,21 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15 | г. Узловая ул.Карла Маркса,д.2 | 619,3 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16 | г. Узловая ул.Карла Маркса,д.19 | 443,6 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17 | г. Узловая ул. Магистральная, д.29 | 1979,79 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18 | г. Узловая ул. Магистральная, д.31 | 1970,58 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19 | г. Узловая ул. Магистральная, д.43 | 2029,71 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20 | г. Узловая ул. Магистральная, д.45 | 1977,40 | Крыша. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21 | г.Узловая, ул.Трегубова,д.40 | 1254,9 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22 | г.Узловая, ул.Энгельса,д.7А | 919,65 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23 | г.Узловая, ул.Энгельса,д.8А | 2018,4 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24 | г.Узловая, ул.Энгельса, д.10А | 2021,2 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25 | Узловский район, п.Дубовка, ул.Театральная, д.2 | 924,5 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26 | Узловский район, п.Майский, ул.Железнодорожная, д.19 | 642,2 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение, электроснабжение. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28 29 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 - 2028 гг. Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 – 2028 годы |  |  |  | Фонд капитального ремонта Фонд капитального ремонта |
|  |  |  | 2028 год |  |  |
| 1 | г. Узловая ул.Беклемищева,д.91 | 1403,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2 | г. Узловая ул.Беклемищева,д.95 | 2704,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3 | г. Узловая ул.Октябрьская, д.31 | 3 112,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4 | г. Узловая ул.14 Декабря, д.27 | 430,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5 | г. Узловая ул.14 Декабря, д.30 | 3137,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6 | г. Узловая ул.14 Декабря, д.30А | 2193,5 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7 | г. Узловая ул.14 Декабря, д.31 | 422,8 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8 | г. Узловая ул.14 Декабря, д.9А | 3174,4 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9 | г. Узловая ул.Горняцкая, д.12 | 2428,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10 | г. Узловая ул.Горняцкая, д.14 |  | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11 | г. Узловая ул.Горняцкая, д.16 | 2186,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12 | г. Узловая ул.Горняцкая, д.20 | 1403,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13 | г. Узловая ул.Завенягина, д.28 | 3412,21 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14 | г.Узловая,ул. Карла Маркса,д.4 | 1503,32 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15 | г. Узловая ул. Магистральная, д.41 | 2029,71 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16 | г. Узловая ул. Магистральная, д.43 | 1977,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17 | г. Узловая ул. Магистральная, д.45 | 463,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18 | г. Узловая ул. Им.Простомоло-това И.А., д.6 | 955,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19 | г. Узловая ул.Панфиловцев, д.43 | 463,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20 | г. Узловая ул.Панфиловцев, д.44 | 463,1 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21 | г. Узловая ул.Смоленского, д.2 | 1676,0 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22 | г. Узловая ул.Смоленского, д.12 | 1942,0 | Внутридомовые системы теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23 | г. Узловая ул.Смоленского, д.20 | 2714,0 | Внутридомовые системы теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24 | г. Узловая ул.Тургенева, д.6/1 | 856,0 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25 | г. Узловая ул.Чапаева,д.35 | 3486,8 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26 | г. Узловая ул.Чапаева,д.37 | 2901,6 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27 | г. Узловая ул.Трудовые Резервы,д.8 | 556,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28 | Узловский район п.Дубовка, ул.Маяковского, д.4 | 650,2 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29 | Узловский район п.Дубовка, ул.Первомайская,д.18 | 720,0 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30 | Узловский район п.Дубовка, ул.Первомайская,д.20 | 631,4 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31 | Узловский район п.Дубовка, ул.Советская,д.26 | 631,5 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32 | Узловский район п.Дубовка, ул.Советская,д.5 | 838,2 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33 | Узловский район, п.Майский, пер.Клубный,д.13 | 734,8 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34 | Узловский район, п.Майский, пер.Клубный, д.4 | 2296,0 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете региональ-ного оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября,д.1 | 6552,7 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собственников |
| 36 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября,д.5 | 3962,3 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 37 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября,д.12 | 7656,9 | Фасад. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 38 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября,д.13 | 7575,8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 39 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября,д.14 | 5108,9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 40 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября,д.15 | 7575,3 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 41 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября,д.18 | 6067,0 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 42 | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября,д.20 | 6370,1 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 43 | г. Узловая, ул. 14 Декабря,д.28 | 3452,5 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 44 | г. Узловая, ул. 14 Декабря,д.3/1 | 2976,5 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 45 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д.21 | 4484,80 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 46 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д.25 | 4912,90 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 47 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д.34 | 4154,6 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 48 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д.85 | 5209,9 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 49 | г.Узловая, ул.Гагарина,д.39 | 3899,50 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 50 | г.Узловая, ул.Горняцкая, д.17 | 3875,70 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 51 | г.Узловая, ул.Горняцкая, д.18 | 2766,4 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 52 | г.Узловая, ул.Горького, д.26 | 4707,9 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 53 | г.Узловая, ул.Дзержинского, д.1 | 4471,9 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 54 | г.Узловая, ул.Завенягина, д.24 | 4598,28 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 55 | г.Узловая, ул.Завенягина, д.30 | 3378,9 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 56 | г.Узловая, ул.Завенягина, д.34 | 4515,9 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 57 | г.Узловая, ул.Завенягина, д.36 | 3355,7 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 58 | г.Узловая, ул.Завенягина, д.38 | 4507,7 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 59 | г.Узловая, ул.Заводская,д.5 | 1260,7 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 60 | г.Узловая, ул.Простомоло-това, д.2 | 1521,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 61 | г.Узловая, ул.Простомоло-това, д.4 | 1994,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 62 | г.Узловая, ул. Простомолотова, д.8 | 1501,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 63 | г.Узловая, ул.Карла Маркса, д.16 | 2388,32 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 64 | г.Узловая, ул. Карла Маркса, д.6 | 943,9 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 66 | г.Узловая, ул.Магистральнаяд.35 | 2620,49 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 66 | г.Узловая, ул. Магистральная, д.47а | 1806,7 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 67 | г.Узловая, ул. Октябрьская,д.12 | 1893,8 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 68 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.25 | 1795,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 69 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.27 | 3529,70 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 70 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.35 | 5446,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 71 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.37 | 5849,20 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 72 | г.Узловая, ул. Октябрьская, д.39 | 3224,20 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 73 | г.Узловая, ул.Трегубова, д.43 | 2559,50 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 74 | г.Узловая, ул.Трегубова, д.45 | 4672,60 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 75 | г. Узловая, ул.Циолковского, д.13 | 3474,30 | Внутридомовая система водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 76 | г. Узловая, ул.Циолковского, д.15 | 3213,10 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 77 | г. Узловая, ул.Энгельса,д.3 | 2151,50 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На специаль-ном счете | Средства собствен-ников |
| 78 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 - 2028 гг. |  |  |  | Фонд капитального ремонта |
| 79 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2026 - 2028 гг. |  |  |  | Фонд капитального ремонта |

________________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации | Трофимов Ю.В. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству | ___________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет по правовой работе | ___________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Руководитель аппарата | Мызникова С.М. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Отдел по делопроизводству и контролю | ___________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Исполнитель: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, Макарова Т.В., 6-43-06 |  |  |  |