АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 28 марта 2025 года | № 479 |
| --- | --- |

О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования Узловский район от 31.03.2022

№ 610 «Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Узловский район»»

В соответствии со статьями 30, 32 Устава Узловского муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 31.03.2022 № 610 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете «Знамя. Узловский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.12.2024.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район |  | Н.Н. Терехов |
| --- | --- | --- |

| Копия верна: Начальник отдела по делопроизводству и контролю | Е.В.Сазонова |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 28.03.2025 № 479 Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 31.03.2022 № 610

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Узловский район»

1. Стратегические приоритеты

Увеличение доли расходов  населения  на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано, в том числе, с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при  потреблении энергетических ресурсов нанимателями муниципальных квартир.

Одной из причин неэффективного использования  энергоресурсов является отсутствие приборов учета их потребления.

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании Узловский район.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

- обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях и объектах муниципального образования Узловский район;

- обеспечение энергосбережения в муниципальных квартирах муниципального образования г.Узловая.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Узловский район»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район (далее комитет по жилищно-коммунальному хозяйству) |
| --- | --- |
| Период реализации | 2022-2026 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение экономической эффективности использования ресурсов (электрической энергии, воды и природного газа). |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей. | За весь период реализации 140,42664 тыс. руб. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Плановое значение показателя на день окончания программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель 1 Повышение экономической эффективности использования ресурсов (электрической энергии, воды и природного газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности Узловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. | Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципаль-ной собственности МО Узловского района шт. | шт. | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район | 50 |
|  |  | Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 51 |
|  | Задача 2 Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. | Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципаль-ной собственности МО Узловского района шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район | 6 |

3. Структура муниципальной программы

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Комплексы процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности Узловского района» |  |  |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район (далее комитет по жилищно-коммунальному хозяйству); Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район |  | 2022-2026 |
| Задача 1 Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. | установка или замена 50 приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Узловского района; закупка приборов учета воды для установки или замены 51 штука | Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Узловского района шт.; Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены. |
| Задача 2 Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. | установка или замена 6 приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Узловского района; | Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Узловского района шт. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район» | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по муниципальной программе, | 15,81300 | 0,00000 | 24,61364 | 50,00000 | 50,00000 | 140,42664 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 15,81300 | 0,00000 | 24,61364 | 50,00000 | 50,00000 | 140,42664 |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Повышение энергетической эффективности Узловского района»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Узловский район |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | 1. Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. 2. Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. установка или замена 50 приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая,Узловского района; 2. закупка приборов учета воды для установки или замены 51 штука; 3. установка или замена 6 приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая, Узловского района; |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей | За весь период реализации 140,42664 тыс.руб. |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| №пп | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая , шт. | шт | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район |
|  | Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены | шт | 0 | 21 | 0 | 10 | 10 | 10 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район |
| 2. | Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая , шт. | шт | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район |

3. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Повышение энергетической эффективности Узловского района», всего | 15,81300 | 0,00000 | 24,61364 | 50,00000 | 50,00000 | 140,42664 |
| Бюджет муниципального образования г. Узловая Узловский район | 15,81300 | 0,00000 | 24,61364 | 50,00000 | 50,00000 | 140,42664 |
| Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены | 15,81300 | 0 | 0 | 10,0000 | 10,0000 | 35,81300 |
| Бюджет муниципального образования г. Узловая Узловский район | 15,81300 | 0 | 0 | 10,0000 | 10,0000 | 35,81300 |
| Выполнение работ по установке или замене приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая, (всего), в том числе: | 0 | 0,0000 | 24,61364 | 40,0000 | 40,0000 | 104,61364 |
| Бюджет муниципального образования г. Узловая Узловский район | 0 | 0,00000 | 24,61364 | 40,00000 | 40,00000 | 104,61364 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности Узловского района» |  |  |  |
| Задача 2. Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |
| Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены |  |  |  |
| 1.Закупка включена в план-график | 20.01.2022 11.01.21024 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Узловский район; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район | план-график |
| 2.Заключен муниципальный контракт | 30.11.2022 01.10.2024 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Узловский район; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт |
| 3.Приемка выполненных работ | 06.12.2022 11.11.2024 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Узловский район; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район | Акт приемки |
| 4. Оплата муниципального контракта | 21.12.2022 20.12.2024 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Узловский район; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район | Платежное поручение |
| Задача 2. Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |
| 2 Выполнение работ по установке или замене приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая |  |  |  |
| 1.Закупка включена в план-график | 11.01.2024 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Узловский район; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район | план-график |
| 2.Заключен муниципальный контракт | 01.10.2024 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Узловский район; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт |
| 3.Приемка выполненных работ | 11.11.2024 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Узловский район; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район | Акт приемки |
| 4. Оплата муниципального контракта | 20.12.2024 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Узловский район; Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район | Платежное поручение |
| x | x | x | x |

_________________________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

| Узловая № 273 – пп от 19.03.2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |
| Заместитель главы администрации | Трофимов Ю.В. фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Финансовое управление | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Комитет экономического развития и предпринимательства | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Комитет по правовой работе | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Руководитель аппарата | Мызникова С.М. фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Отдел по делопроизводству и контролю | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Исполнитель: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, Колдашева В.А. 6-12-98 |  |  |  |