Утверждаю:

глава администрации

МО Узловский район

Н.Н.Терехов

______________________

«__»______2024г

Отчет о реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования

Узловский район за 2023 год

| Основные направления деятельности | Ключевые проекты (мероприятия) для достижения заданных целевых параметров | Объёмы и источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1.Развитие инвестиционной деятельности | 1.1.Строительство завода по производству автомобилей, включающего в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» | 48079600 средства инвесторов |
|  | 1.2. Строительство производства стеллажей из металла ООО «Промет-СЭЗ» | 1099000,0 средства инвесторов, строительство завершено, официальное открытие в марте 2024 года |
|  | 1.3. Строительство производства никотина чистотой 99,5% и продукции с его содержанием, в том числе для сельскохозяйственной и медицинской отраслей ООО «Никтон» | 576000 средства инвесторов, срок окончания строительства перенесено на 2024 год. |
|  | 1.4. Строительство завода горячего цинкования ООО «Гальватех» | 1 159000 средства инвесторов, реализация проекта приостановлена |
|  | 1.5. Строительство завода по производству многогранных опор освещения ООО «Завод Пересвет» | 562000 средства инвесторов, реализация проекта приостановлена |
|  | 1.6. Строительство производственного комплекса по выпуску нетканого материала ООО «ИНОТЕКС» | 2 400000 средства инвесторов, реализация проекта приостановлена |
|  | 1.7. Строительство комплекса по холодному отжиму и глубокой переработке растительных масличных культур ООО «Макошь» | 164000 средства инвесторов, ведутся пуско-наладочные работы |
|  | 1.8. Строительство комплекса по производству автохимии, стеклоомывающих и технических жидкостей с использованием инновационных технологий для сокращения доли пластика, вовлекаемого в производство и обеспечение 100% рециклинга тары ООО «Интерпласт» | 323200 средства инвесторов, ведутся пуско-наладочные работы |
| 2.Приоритет по созданию условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса, отвечающего современным условиям и потребностям населения. | 2.1.Замена сетей теплоснабжения на территории Узловкого района | 5505,83998 За счет средств бюджетов различного уровня |
|  | 2.2.Капитальный ремонт многоквартирных домов в населенных пунктах Узловского района. | 54322,888 за счет внебюджетных источников |
|  | 2.3.Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту: «Строительство путепровода через железную дорогу в районе улиц Заводская и Магистральная в городе Узловая Узловского района Тульской области» | 18087,91 за счет средств бюджетов различного уровня |
|  | 2.4. Создание и обустройство колодца в д.Большая Россошка МО Шахтерское Узловского района | 113,45638 бюджет Тульской области, муниципального образования, внебюджетные источники |
| 5. Приоритет по обеспечению жильем населения в муниципальном образовании Узловский район | 5.1. Обеспечение жильем молодых семей | 21 семья 19373,874 за счет средств бюджетов различного уровня |
|  | 5.2.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 человек 1622,358 за счет средств бюджетов различного уровня |
|  | 5.3.Снос и вывоз аварийных домов | Вывоз 3 домов и снос 6 домов 1318,4256 за счет средств бюджетов различного уровня |
|  | 5.4. Проверка сметной документации | Проверка 4 смет 60,831 за счет средств бюджетов различного уровня |
|  | 5.5. Вывоз строительного мусора после сноса (обрушения) аварийных домов, расположенных на территории МО Узловский район | 46 домов 23249,84115 За счет средств бюджета Тульской области |
|  | 5.6. Проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов | Проведено обследование элементов ограждающих и несущих конструкций 3 домов 102,0 |
|  | 5.7. Выполнение работ по установке стоек под газопровод | Установлена 1 стойка под газопровод 89,46675 За счет средств бюджета МО Узловский район |
| 6.5.Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования | 6.5.1. Ремонт входной группы с устройством пандуса для МДОУ центр развития ребенка-детский сад №14 | 1114,9 за счет средств бюджета МО Узловский район, в рамках программы «Доступная среда» |
| 6.6. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 6.6.1 Ремонт и приобретение оборудования для создания «Точки роста» в МКОУ «Центр образования Федоровский» | 3481,3 за счет средств бюджетов различного уровня |
| 6.7.Создание в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям (ремонт (в т.ч. капитальный), благоустройство территории и оснащение образовательных организаций) в рамках государственной программы Тульской области "Развитие образования Тульской области" | 6.7.1. Ремонт кровли в МКОУ «Центр образования №12» | 3550,39 за счет средств бюджетов различного уровня |
|  | 6.7.2. Замена ограждения МДОУ д/с общеразвивающего вида №37 | 1254,77 за счет средств бюджетов различного уровня |
| 7.1. Приоритет по модернизации учреждений культуры | 7.1.1. Обеспечение безбарьерной среды в учреждениях. | 59,9 из средств муниципального бюджета в рамках муниципальной программы «Доступная среда» для МБУК Молодежный Театр установлена плитка тактильная, световые маяки и светонакопительные накладки на ступени; приобретена лицензия на предоставление права использования программы для ЭВМ; произведены работы по текущему ремонту малого зала; осуществлена замена блока СКЗИ на тахографе автобуса |
|  | 7.1.2 капитальный ремонт МУК Дворец культуры Машиностроителей | 37 755,8, в т. ч.: - 35 577,3 средства регионального бюджета; - 2 178,5 средства муниципального бюджета в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» завершен капитальный ремонт МУК Дворец культуры Машиностроителей |
|  | 7.1.3 подготовка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта МБУДО Узловская детская школа искусств (корпус по адресу: ул. Завенягина, д. 22а) | 1000 из средств муниципального бюджета разработана проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта |
|  | 7.1.4 подготовка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта МБУК Молодежный Театр | 622,0 из средств внебюджетных источников разработана проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта |
| 7.2. Приоритет по развитию культурно-досуговой деятельности | 7.2.1. Оснащение МУК Дворец культуры Машиностроителей | 35 002,3, в т. ч.: - 32 982,7 средства регионального бюджета; - 2 019,6 средства муниципального бюджета в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» для зрительного зала МУК Дворец культуры Машиностроителей закуплены кресла, одежда сцены, микрофоны, радиосистема, звукоусилительный комплекс. Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям |
|  | 7.2.2. Оснащение МБУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское | 104,2 из средств регионального бюджета в рамках государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры в Тульской области укреплена материально-техническая база Центра культуры и досуга п. Дубовка. Закуплены костюмы для художественной самодеятельности, приобретены современные микрофоны |
|  | 7.2.3. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы МБУК Молодежный Театр | 1 192,1, в т. ч.: - 820 средства федерального бюджета; – 303,3 средства регионального бюджета; - 68,8 средства муниципального бюджета; - 1 169,2 средств внебюджетных источников в рамках поддержки творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек для МБУК Молодежный Театр закуплены новые сценические костюмы и декорации к новой постановке по пьесе А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова», а также звуковое оборудование и пульт управления светового оборудования. За счет внебюджетных средств приобретена мебель, ксеноновая лампа для кинопроектора, медиасервер, акустическая система, ткань для пошива сценических костюмов, стройматериалы для изготовления декораций, тепловентиляторы для кинозала |
| 7.3. Приоритет по развитию библиотечного дела | 7.3.1. Комплектование книжного фонда библиотек | 357,1, в том числе: - 245,6 средства федерального бюджета; - 90,8 средства регионального бюджета; – 20,6 средства муниципального бюджета в рамках государственной поддержки отрасли культуры книжный фонд городских и сельских муниципальных библиотек пополнен на 750 экземпляров |
|  | 7.3.2. Создание модельной библиотеки | 5 млн. руб. из средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» на базе сельской Каменецкой библиотеки создана модельная библиотека нового поколения. Осуществлена перепланировка и модернизация помещений, проведен текущий ремонт, приобретена современная мебель для посетителей, мобильные стеллажи для книг, интерактивное оборудование с развивающими программами для детей и подростков, настольные игры, компьютерная техника с программным обеспечением. Кроме того, библиотека пополнилась новыми книжными изданиями отраслевой, художественной, справочной литературы порядка 700 экземпляров |
| 7.4. Приоритет по развитию дополнительного образования детей | 7.4.1. Приобретение современного экспозиционного оборудования для МБУК Узловский художественно-краеведческий музей | 142,4 из средств внебюджетных источников приобретено компьютерное оборудование, экспозиционные мольберты |
|  | 7.4.2. Приобретение знаков навигации к туристским объектам | 94,4, в том числе: - 89 средства регионального бюджета; – 5,4 средства муниципального бюджета в рамках реализации государственной программы «Улучшение инвестиционного климата Тульской области» на территории муниципального образования установлены знаки туристической навигации |
| 8. Укрепление материально-технической базы объектов спорта | 8.1. Установка модульных раздевалок | 3000 средства регионального и муниципального бюджетов исполнение мероприятия перенесено на 2024 год |
| 9. Обеспечение населения комфортным и безопасным дорожным движением | 9.1.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 90712,45852 за счет средств дорожного фонда, федеральный бюджет |
|  | 9.2.Ремонт придворовых территорий по г. Узловая, в рамках программы «Формирование современной городской среды» | 25690,20594 за счет средств местного бюджета, бюджет Тульской области |
|  | 9.3.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, в городе Узловая,в рамках программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах» | Отремонтированы дороги на сумму 21574,49626 за счет средств дорожного фонда |
| 10.Оснащение пешеходных переходов у образовательных учреждений и регулируемых пешеходных переходов | 10.1.Оснащение пешеходных переходов :дорожными знаками-20 штук; разметкой-10 штук; ограждениями-45 единиц;искусственными неровностями-5 штук;установка 67 ограждений;установка 10 светофоров Т-7 | Проведено оснащение на сумму 286 за счет средств дорожного фонда |
| 13.Формирование комплексной системы открытого муниципального управления | 13.1.Техническое сопровождение официального сайта муниципального образования Узловский район. | 30,0 бюджет МО Узловский район |
|  | 13.2. Совершенствование интегрированной информационной системы документационного обеспечения (электронного документооборота) администрации муниципального образования Узловский район | 107,85 бюджет МО Узловский район |
| ## 14.Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время | 14.1.Осуществление трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | 1534,22554 за счет средств бюджетов различного уровня |
| 16.Создание благоприятных условий для деятельности территориального общественного самоуправления и общественных организаций социальной направленности | 16.1. Организация и проведение смотра-конкурса по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования город Узловая Узловского района; | 210,0 за счет средств бюджета муниципального образования г.Узловая Узловского района; |
|  | 16.2. Проведение конкурсов «Активный сельский староста», «Активный руководитель территориального общественного самоуправления» | 1092,0 за счет средств бюджетов различного уровня |
| 17. Обеспечение общественной безопасности и противодействия преступности на территории населённых пунктов муниципального образования Узловский район | 17.1. Организация видеонаблюдения на территории населённых пунктов муниципального образования Узловский район (оплата услуги видеонаблюдения для сегмента государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории МО Узловский район, услуги по организации точек доступа в системе видеонаблюдения). | 10238,189 за счет средств бюджетов различного уровня |

_______________________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.В.Митасова И.В.Митасова |
| --- | --- |

| Узловая № 710 – пп от 23.05.2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |
| Заместитель главы администрации | Трегубова Е.П. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Финансовое управление | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет экономического развития и предпринимательства | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет по правовой работе | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Отдел по делопроизводству и контролю | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Исполнитель: комитет экономического развития и предпринимательства, Чуканова Г.С., 6-63-02 |  |  |  |