АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 2025 года | № |
| --- | --- |

О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования Узловский район от 30.03.2022

№ 586 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Узловая Узловского района «Благоустройство территории муниципального образования город Узловая

Узловского района»

В соответствии со статьями 29, 30, 32 Устава, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30.03.2022 № 586 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Узловая Узловского района «Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Узловский район от 04.07.2024 № 1011 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30.03.2022 № 586 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Узловая Узловского района «Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района» утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

4. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения в газете «Знамя. Узловский район».

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.12.2024 года.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район |  | Н.Н. Терехов |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 30.03.2022 № 586

1. Стратегические приоритеты

Излюбленным местом времяпрепровождения и отдыха Узловчан являются два городских парка, расположенных в разных частях города.

Машиностроительный парк основан в 1957 году, его площадь 110 312м² ²находится в центре г.Узловая по адресу ул.14 Декабря. В 2017г. парк отметил 60-й юбилей.

Железнодорожный парк основан 1924 году его площадь 128 208 м² располагается между кварталом 50лет Октября и микрорайоном «Красная Узловая» по адресу ул. Привокзальная. В 2019 году парк отметит 95- ти летний юбилей.

Общая площадь  – 238 520 м². В парках ведутся работы по проведению культурно-массовых мероприятий, по благоустройству территории парков вовлекая в эту работу дополнительные ресурсы индивидуальных предпринимателей и активное население города.

В 2014 и 2015г.г.  парк работал по программе  «Народный бюджет» в рамках которой были выполнены работы по восстановлению уличного освещения (64 столба) и асфальтового покрытия (13 837 м²) в машиностроительном и железнодорожном парках на общую сумму 13 миллионов рублей. Проведены работы по расчистке парковых территорий от старых, сухих деревьев, произведен демонтаж  бывшего кафе, вывезены старые брошенные столбы освещения, демонтированы остатки сломанных аттракционов и летней агитплощадки, из подручного материала изготовлены бревенчатые скамейки.

В 2016 году проведены работы по межеванию новой территории для расширения машиностроительного парка, выполнен ряд мероприятий по частичному освоению данной  площади - это расчистка от поросли и устройство на новой территории к 70-ти летию Победы - сквера Ветеранов с проведением работ по планировке участка и высадке 200 саженцев. Установлены 2 спортивные площадки.

В 2017г. по программе  «Народный бюджет» в железнодорожном парке  были выполнены работы по восстановлению ограждения парка, проведен капитальный ремонт сцены и танцплощадки на общую сумму 3,5 миллионов рублей.

В 2018г. машиностроительный парк вошел в программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг. дворовых и общественных территорий муниципального образования город Узловая Узловского района», в рамках этой программы установлены дополнительные линии уличного освещения (29 столбов) и заасфальтированы пешеходные дорожки (2 665 м²).

В 2018г. к 100 летию комсомола  в машиностроительном парке высажено  100 саженцев клена. Установлено новое оборудование на детской игровой площадке.

В 2019г в железнодорожном парке  оборудован  «скейт парк» .

На территории парков подключен  вай-фай. По программе безопасный город  установлены камера видеонаблюдения.

Всего на территориях парков установлены: детский игровой комплекс «Кремль», два спортивных комплекса, две детские площадки, проводится обновление лавочек, урн, устанавливаются вазоны для цветов. Сотрудниками парка  ведется активная работа по поиску новых возможностей благоустройства парков и расширения культурно-массовой деятельности, так в 2016 году учреждение активно вступило в программу «Лето в парках». В рамках этой программы на территориях парков ежедневно проводились мероприятия по организации культурного досуга населения, разработан целый комплекс программ позволяющий привлекать различные группы населения с учетом возрастных категорий:  для тех кому за «30» - выступления духового оркестра, для подростков - дискотеки, для детей – «детскотеки»  и много других мероприятий позволяющих проводить отдых в парке семьями. Ежегодно 5 августа в железнодорожном парке отмечается «День железнодорожника». Количество культурно-массовых мероприятий проводимых учреждением возросло в 2 раза.  В результате проделанной работы  наблюдается  значительный рост числа посетителей парков.

Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории муниципального образования город Узловая

Узловского района

Настоящая Программа разработана с целью обеспечения санитарного благополучия территории города и совершенствования эстетического вида территории МО г. Узловая Узловского района, благоустройства дворовых территорий (при обязательном условии – наличие жилых помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности. Для достижения данной цели в ходе реализации Программы намечено выполнение следующих мероприятий:

- поставка газа для мемориального комплекса «Вечный огонь»;

- отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования;

- проведение водолазного обследования и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов;

- обеспечение уличного освещения;

- подготовка и проверка сметной документации;

- приобретение и установка малых архитектурных форм на территории г. Узловая;

- выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая;

- приобретений и установка детских площадок

- прочие мероприятия.

- Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в сфере культуры, на период до 2023 года сформированы с учетом целей и задач, представленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

- Указами и Поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры;

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- формирование единого социокультурного пространства муниципального образования город Узловая Узловского района на основе сохранения культурного и духовного наследия

В целях улучшения экологического состояния территории города Узловая проводятся работы по санитарной очистке территорий города от мусора, обеспечивается содержание объектов озеленения города.

В пределах выделенных средств проводятся мероприятия по уборке дорог, тротуаров, детских площадок, газонов, пустырей, памятников и остановочных павильонов, осуществляется посадка цветников и уход за ними, стрижка кустарников, валка деревьев, оформление газонов, установка и обслуживание детских игровых площадок, благоустройство территории Трестовского пруда, организация дежурств на водных объектах города, установка мусорных урн, разметка дорог, пешеходных переходов и искусственных неровностей, установка дорожных знаков, окраска остановочных павильонов, аварийный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая.

Значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями, а также своевременной опиловки, валки аварийных деревьев и деревьев, нарушающих безопасность дорожного движения.

Постоянно увеличивается площадь покоса травы по улицам города, производится выкос травы на тех улицах, на которых ранее данный вид работ не осуществлялся или производился частично.

Существует необходимость стрижки кустов с приданием нужной формы, но данный вид работ целесообразно производить четыре раза за сезон.

В целях безопасности людей на водных объектах возникает необходимость финансирования комплекса необходимых для этого мероприятий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения необходимо проводить мероприятия по установке дорожных знаков, разметке дорог, пешеходных переходов и искусственных неровностей. Для улучшения вида придорожных объектов необходима окраска остановочных павильонов.

Для обеспечения полноценной жизнедеятельности населения необходимо оперативно решать проблемы, связанные с аварийными ситуациями на сетях теплоснабжения и водоснабжения. Для скорейшего решения данных проблем необходимо проводить аварийные работы на сетях города.

Для функционирования бюджетного учреждения, задействованного в благоустройстве и уборке городских территорий необходимо финансирование данного учреждения.

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на благоустройство, санитарную уборку территории и содержание зеленых насаждений постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность населения города в данных услугах и повышении их качества. Данную проблему целесообразно решать в рамках муниципальной программы.

Настоящая Программа разработана с целью содержания и благоустройства территории города  Узловая Узловского района. Для достижения данной цели в ходе реализации Программы намечено выполнение следующих задач:

- санитарная уборка территории муниципального образования город Узловая Узловского района;

- содержание дорог и тротуаров;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Узловая Узловского района;

-  опиловка и валка деревьев;

- побелка деревьев;

- посадка однолетних цветов в клумбы с соблюдением рисунка и их содержание в летний период на территории муниципального образования город Узловая;

- стрижка кустарников с приданием нужной формы;

- скос сорной растительности;

- установка и обслуживание детских игровых площадок;

- замена электроосветительных приборов;

- создание условий для массового отдыха жителей и обустройство мест массового отдыха населения;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;

- благоустройство пешеходных зон;

Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

- содержание учреждения.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |
| --- | --- |
| Период реализации | 2022-2026 |
| Цели муниципальной программы | - Бесперебойная работа мемориального комплекса «Вечный огонь»; - Санитарное благополучие и совершенствование эстетического вида территории города Узловая. - Благоустройство территории г. Узловая. - Создание благоприятных условий для организации досуга на территории парковой зоны; - Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района; - Повышение туристического потенциала Тульской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей | 813498,26328 |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |
| 1. | - Бесперебойная работа мемориального комплекса «Вечный огонь»; - Санитарное благополучие и совершенствование эстетического вида территории города Узловая. - Благоустройство территории г. Узловая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение санитарного благополучия и совершенствование эстетического вида территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Поставка газа для мемориального комплекса "Вечный огонь" | Объем газа для мемориального комплекса "Вечный огонь"; | тыс. м3 | 15,168 | 15,168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |  | 15,168 |
| 1.1.2. | Поставка электроэнергии для уличного освещения | Количество электроэнергии для уличного освещения; | МВТ/ч (ежегодно) | 1600,0 | 1600,0 |  | 1758,618 |  | 1345,242 |  | 1760,0 |  |  |  |  | 1800,0 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |  | 1800,0 |
| 1.1.3 | Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования | Количество проб воды и грунта отобранные на микробиологические и химические исследования | Объект (ежегодно | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский |  | 1 |
| 1.1.4 | Проведение водолазного обследования и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов | Количество проведенных водолазных обследований и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов | Объект (ежегодно) | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский |  | 1 |
| 1.1.5 | Проверка сметной документации | Количество проверенной сметной документации | Шт. | 100 | 100 |  | 24 |  | 7 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  | 171 |
| 1.1.6 | Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории г. Узловая | Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм на территории г. Узловая | Шт. | 5 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  | 9 |
| 1.1.7 | Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая | Объем выполненных работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  | 100 |
| 1.1.8 | Выполнение мероприятий по озеленению территории | Количество высаженных саженцев при выполненных мероприятий по озеленению территории | шт | 80 | 80 |  | 24 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |  | 164 |
| 1.1.9 | Прочие мероприятия | Количество проведенных мероприятий | Шт. | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  | 20 |
| 1.1.10 | Изготовление эскизного ландшафтного проекта на территории г. Узловая | Количество изготовленных эскизных ландшафтных проектов на территории г. Узловая | Шт. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |  | 5 |
| 1.1.11 | Разработка проектно-сметной документации | Количество разработанной проектно-сметной документации | шт | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |  | 6 |
| 1.1.12 | Устройство уличного освещения | Количество объектов по устройству уличного освещения | Объект | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |  | 8 |
| 2. | Создание благоприятных условий для организации досуга на территории парковой зоны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий: Развитие и обеспечение деятельности городских парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Ед | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 1 |  |
| 2.1.1.1 | Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения | Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения | Количество Дней | 365 | 365 |  | 365 | 366 |  | 365 |  |  | 365 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 365 |  |
| 2.1.1.2 | Благоустройство объектов озеленения | Благоустройство объектов озеленения | Количество дней | 247 | 247 |  | 247 | 248 |  | 247 |  |  | 249 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 247 |  |
| 2.1.1.3 | Подметание асфальтовой территории парков (весна, лето, осень) | Подметание асфальтовой территории парков | м2 | 22731,31 | - |  | 22731,31 | 22731,31 |  | 22731,31 |  |  | 22731,31 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 22731,31 |  |
| 2.1.1.4 | Уборка мусора с асфальта (весна, лето, осень) | Уборка мусора с асфальта | м2 | 22731,31 | - |  | 22731,31 | 22731,31 |  | 22731,31 |  |  | 22731,31 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 22731,31 |  |
| 2.1.1.5 | Уборка зеленого грунта (весна, лето, осень) | Уборка зеленого грунта | м2 | 164628 | - |  | 164628 | 164628 |  | 164628 |  |  | 164628 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 164628 |  |
| 2.1.1.6 | Прополка клумб (апрель-октябрь) | Прополка клумб | м2 | 1183,28 | - |  | 1183,28 | 1183,28 |  | 1183,28 |  |  | 1183,28 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 1183,28 |  |
| 2.1.1.7 | Высадка саженцев (май-июнь) | Количество высаженных саженцев | шт | 1179 | - |  | 1179 | 1179 |  | 1179 |  |  | 1179 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 1179 |  |
| 2.1.1.8 | Чистка снега (ноябрь-март) | Чистка снега | м2 | 21830,30 | - |  | 21830,30 | 21830,30 |  | 21830,30 |  |  | 21830,30 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 21830,30 |  |
| 2.1.1.9 | Противогололедная отсыпка (ноябрь-март) | Противогололедная отсыпка | м2 | 21830,30 | - |  | 21830,30 | 21830,30 |  | 21830,30 |  |  | 21830,30 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 21830,30 |  |
| 2.1.1.10 | Очистка территории от веток (весна, лето, осень) | Очистка территории от веток | м2 | 164628 | - |  | 164628 | 164628 |  | 164628 |  |  | 164628 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 164628 |  |
| 2.1.1.11 | Уборка туалетов в кол-ве 2 шт | Уборка туалетов | Кол-во дней | 247 | 247 |  | 247 | 248 |  | 247 |  |  | 249 |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 247 |  |
| 2.1.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классификацией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классифика-цией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий | шт | 108 | 108 | 109 |  | 110 |  | 111 |  | 111 |  |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки | 549 |  |
| 3 | Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий: Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» |  |  |
| 3.1.1 | Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог | Содержание дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Км. | 89,069 | 91,055 | 89,069 |  | 89,069 |  | 89,069 |  |  |  |  | 89,069 |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» | 89,069 |  |
| 3.1.2 | Выполнение мероприятий по содержанию в чистоте территории города | Содержание в чистоте территории города; | К-во дней | 299 | 299 | 299 |  | 300 |  | 299 |  |  |  | 300 |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» | 299 |  |
| 3.1.2.1 | Выполнение мероприятий по содержанию объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства | Содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства | К-во дней | 247 | 247 | 247 |  | 248 |  | 247 |  |  |  | 249 |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» | 247 |  |
| 3.1.2.2 | Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения | Содержание объектов озеленения | К-во дней | 247 | 247 | 247 |  | 248 |  | 247 |  |  |  | 249 |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» | 247 |  |
| 3.1.2.3 | Выполнение мероприятий по благоустройству объектов озеленения | Благоустройство объектов озеленения | К-во дней | 147 | 147 | 148 |  | 149 |  | 149 |  |  |  | 150 |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» | 149 |  |
| 3.1.2.4 | Выполнение мероприятий по благоустройству мест отдыха у водных объектов | Благоустройство мест отдыха у водных объектов | К-во дней | 105 | 105 | 106 |  | 105 |  | 104 |  |  |  | 106 |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» | 105 |  |
| 3.1.2.5 | Выполнение мероприятий по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | м2 | 21391,9 | 21391,9 | 21017,7 |  | 21017,7 |  | 21017,7 |  |  |  | 21017,7 |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» | 21017,7 |  |
| 3.1.2.6 | Выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | ед | 58 | 56 | 53 |  | 54 |  | 53 |  |  |  | 53 |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» | 54 |  |
| 4. | Региональный проект «Повышение туристического потенциала Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление наружных средств навигации (информационных знаков, конструкций, сооружений, технических приспособлений и других носителей, предназначенных для распространения информации, за исключением рекламных конструкций) | Количество изготовленных наружных средств навигации (информационных знаков, конструкций, сооружений, технических приспособлений и других носителей, предназначенных для распространения информации, за исключением рекламных конструкций) | шт | 5 | - | 5 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | 5 |  |

- Структура муниципальной программы

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обеспечение санитарного благополучия и совершенствование эстетического вида территории |  |  |
| Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  | Срок реализации (2022-2026 гг) |
| Поставка газа для мемориального комплекса "Вечный огонь" | Бесперебойная поставка газа на мемориальный комплекс «Вечный огонь» в объеме 15,168 тыс.м3; | Объем газа для мемориального комплекса "Вечный огонь"; |
| Поставка электроэнергии для уличного освещения | Поставка электроэнергии на освещение города ежегодно в объеме до 1800,0 МВТ/ч; | Количество электроэнергии для уличного освещения; |
| Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования | Улучшение экологического состояния воды и грунта пруда и получение положительного санитарно эпидемиологического заключения (1 объект) | Количество проб воды и грунта отобранные на микробиологические и химические исследования |
| Проведение водолазного обследования и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов | Улучшение санитарного состояния территории прибрежной зоны пруда и получение положительного санитарно эпидемиологического заключения (1 объект) | Количество проведенных водолазных обследований и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов |
| Проверка сметной документации | Проверка сметной документации в количестве 171 единиц | Количество проверенной сметной документации |
| Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории г. Узловая | Увеличение приобретения и установки малых архитектурных форм на территории г.Узловая в количестве 9 штук | Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм на территории г. Узловая |
| Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая | Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г.Узловая до 100 %; | Объем выполненных работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая |
| Выполнение мероприятий по озеленению территории | Выполнение мероприятий по озеленению территории в количестве 164 шт высаженных саженцев; | Количество высаженных саженцев при выполнении мероприятий по озеленению территории |
| Прочие мероприятия | Проведение 4 мероприятий (ежегодно) | Количество проведенных мероприятий |
| Изготовление эскизного ландшафтного проекта на территории г. Узловая | Изготовление эскизного ландшафтного проекта на территории г. Узловая в количестве 1 (шт.) ежегодно | Количество изготовленных эскизных ландшафтных проектов на территории г. Узловая |
| Разработка проектно-сметной документации | Разработка проектно-сметной документации в количестве 1 (шт.) ежегодно | Количество разработанной проектно-сметной документации |
| Устройство уличного освещения | Количество объектов по устройству уличного освещения в количестве 8 объектов | Количество объектов по устройству уличного освещения |
| Развитие и обеспечение деятельности городских парков |  |  |
| Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  | Срок реализации (2022-2026 гг) |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (1 объект) | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
| Содержание объектов озеленения | Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения | Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения |
| Благоустройство объектов озеленения | Благоустройство объектов озеленения | Благоустройство объектов озеленения |
| Выполнение работ по подметанию асфальтовой территории парков (весна, лето, осень) | Подметание асфальтовой территории парков (весна, лето, осень) | Выполнение работ по подметанию асфальтовой территории парков (весна, лето, осень) |
| Выполнение работ по уборке мусора с асфальта (весна, лето, осень) | Уборка мусора с асфальта (весна, лето, осень) | Организация работ по уборке мусора с асфальта (весна, лето, осень) |
| Выполнение работ по уборке зеленого грунта (весна, лето, осень) | Уборка зеленого грунта (весна, лето, осень) | Организация работ по уборке зеленого грунта (весна, лето, осень) |
| Выполнение работ по прополке клумб (апрель-октябрь) | Прополка клумб (апрель-октябрь) | Организация работ по прополке клумб (апрель-октябрь) |
| Выполнение работ по высадке саженцев (май-июнь) | Высадка саженцев (май-июнь) в количестве 1179 шт. | Организация работ по высадке саженцев (май-июнь) |
| Выполнение работ по чистке снега (ноябрь-март) | Чистка снега (ноябрь-март) | Организация работ по чистке снега (ноябрь-март) |
| Выполнение работ по противогололедной отсыпки (ноябрь-март) | Противогололедная отсыпка (ноябрь-март) | Организация работ по противогололедной отсыпки (ноябрь-март) |
| Выполнение работ по очистке территории от веток (весна, лето, осень) | Очистка территории от веток (весна, лето, осень) | Организация работ по очистке территории от веток (весна, лето, осень) |
| Выполнение работ по уборки туалетов | Уборка туалетов | Организация работ по уборки туалетов |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классификацией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классификацией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий в количестве 549 единиц | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классификацией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий |
| Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района |  |  |
| Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  | Срок реализации (2022-2026 гг) |
| Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог | Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог на протяжении 89,069 км (ежегодно) | Содержание дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| Выполнение мероприятий по содержанию в чистоте территории города | санитарная уборка территории муниципального образования город Узловая Узловского района на протяжении не менее 299 дней | Содержание в чистоте территории города |
| Выполнение мероприятий по содержанию объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства | Содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства на протяжении не менее 247 дней | Содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства |
| Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения; | Содержание объектов озеленения на протяжении не менее 247 дней | Содержание объектов озеленения |
| Выполнение мероприятий по благоустройству объектов озеленения; | Благоустройство объектов озеленения на протяжении не менее 149 дней | Благоустройство объектов озеленения |
| Выполнение мероприятий по благоустройству мест отдыха у водных объектов; | создание условий для массового отдыха жителей и обустройство мест массового отдыха населения н | Благоустройство мест отдыха у водных объектов |
| Выполнение мероприятий по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности на площади 21017,7 м2 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
| Выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | Увеличение количества объектов, помещений, оборудования, прилегающих территорий на которых осуществляется эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии в количестве до 54 ед. | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии |
| Повышение туристического потенциала Тульской области |  |  |
| Изготовление наружных средств навигации (информационных знаков, конструкций, сооружений, технических приспособлений и других носителей, предназначенных для распространения информации, за исключением рекламных конструкций) | Изготовление 5 наружных средств навигации | Количество изготовленных наружных средств навигации (информационных знаков, конструкций, сооружений, технических приспособлений и других носителей, предназначенных для распространения информации, за исключением рекламных конструкций) |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по муниципальной программе, | 126 184,72290 | 150 534,40447 | 166922,34116 | 182028,17695 | 187 828,61780 | 813498,26328 |
| В том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Тульской области | - | 88,95312 | - | - | - | 88,95312 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 126 184,72290 | 150445,45135 | 166922,34116 | 182028,17695 | 187 828,61780 | 813409,31016 |
| Бюджет поселений Узловского района | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, наименования таких источников не приводится.

Перечень проектов муниципальной программы

| № п/п | Наименование проекта/ мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Год реализации | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по источникам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет муниципального образования Узловский район | Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | Вне-бюждет ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональные проекты, не входящие в национальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение туристического потенциала Тульской области | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. | 2023 | 94, 40000 | - | 88, 95312 | - | 5, 44688 | - |
|  |  |  | Итого | 94, 40000 | - | 88, 95312 | - | 5, 44688 | - |
| 1.1.1. | Изготовление наружных средств навигации (информационных знаков, конструкций, сооружений, технических приспособлений и других носителей, предназначенных для распространения информации, за исключением рекламных конструкций) | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. | 2023 | 94, 40000 | - | 88, 95312 | - | 5, 44688 | - |
|  |  |  | Итого | 94, 40000 | - | 88, 95312 | - | 5, 44688 | - |

План реализации мероприятий проектов

| Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование проекта 1 |  |  |  |
| Изготовление наружных средств навигации (информационных знаков, конструкций, сооружений, технических приспособлений и других носителей, предназначенных для распространения информации, за исключением рекламных конструкций) | х | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |  |
| Заключение муниципального контракта | 01.10.2023 |  | Муниципальный контракт |
| Приемка выполненных работ | 20.12.2023 |  | Акт приемки выполненных работ |
| Оплата | 31.12.2023 |  | Платежное поручение |

Паспорт комплекса процессных мероприятий:

Обеспечение санитарного благополучия и совершенствование

эстетического вида территории

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству (Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район», Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее МБУ «УГХ», МУ «ЦГОиЗН», Муниципальное учреждение Узловские городские парки) |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | 1.Поставка газа для мемориального комплекса "Вечный огонь" 2. Поставка электроэнергии для уличного освещения 3. Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования 4. Проведение водолазного обследования и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов 5. Проверка сметной документации 6. Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории г. Узловая 7. Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая 8. Выполнение мероприятий по озеленению территории 9. Прочие мероприятия 10. Изготовление эскизного ландшафтного проекта на территории г. Узловая 11. Разработка проектно-сметной документации 12. Устройство уличного освещения |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Бесперебойная поставка газа на мемориальный комплекс «Вечный огонь» в объеме 15,168 тыс.м3; 2 Поставка электроэнергии на освещение города ежегодно в объеме до 1800,0 МВТ/ч.; 3. Улучшение экологического состояния воды и грунта пруда и получение положительного санитарно эпидемиологического заключения (1 объект); 4. Улучшение санитарного состояния территории прибрежной зоны пруда и получение положительного санитарно эпидемиологического заключения( 1 объект); 5. Проверка сметной документации в количестве 171 единиц; 6. Увеличение приобретения и установки малых архитектурных форм на территории г.Узловая в количестве 9 штук до 2026 года 7. Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г.Узловая до 100 %; 8. Выполнение мероприятий по озеленению территории в количестве 164 штук высаженных саженцев 9. Проведение 4 мероприятий (ежегодно) 10. Изготовление эскизного ландшафтного проекта на территории г. Узловая в количестве 1 (шт.) ежегодно; 11. Разработка проектно-сметной документации в количестве 1 (шт.) ежегодно; 12. Количество объектов по устройству уличного освещения в количестве 8 объектов |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей | 131577,04578 |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Объем газа для мемориального комплекса "Вечный огонь"; | тыс. м3 | 15,168 | 15,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |
| 2. | Количество электроэнергии для уличного освещения; | МВТ/ч (ежегодно) | 1600,0 | 1600,0 | 1758,618 | 1345,242 | 1760,0 | 1800,0 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |
| 3. | Количество проб воды и грунта отобранные на микробиологические и химические исследования | Объект (ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский |
| 4. | Количество проведенных водолазных обследований и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов | Объект (ежегодно | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский |
| 5. | Количество проверенной сметной документации | Кол-во проверенных смет | 100 | 100 | 24 | 7 | 20 | 20 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |
| 6. | Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм на территории г. Узловая | Шт. | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |
| 7. | Объем выполненных работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |
| 8 | Выполнение мероприятий по озеленению территории | Шт. | 80 | 80 | 24 | 20 | 20 | 20 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |
| 9. | Количество проведенных мероприятий | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |
| 10. | Количество изготовленных эскизных ландшафтных проектов на территории г. Узловая | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |
| 11. | Количество разработанной проектно-сметной документации | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |
| 12. | Количество объектов по устройству уличного освещения | объект | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |

3.Перечень мероприятий и финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (всего), в том числе: Обеспечение санитарного благополучия и совершенствование эстетического вида территории | 20247,52403 | 23198,96538 | 27683,55637 | 30000,00000 | 30447,00000 | 131577,04578 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 20247,52403 | 23198,96538 | 27683,55637 | 30000,00000 | 30447,00000 | 131577,04578 |
| 1. Поставка газа для мемориального комплекса "Вечный огонь", всего: | 38,60316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,60316 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 38,60316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,60316 |
| 2. Поставка электроэнергии для уличного освещения, всего: | 16198,67386 | 16670,71968 | 19015,49341 | 18000,00000 | 18447,00000 | 88331,88695 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 16198,67386 | 16670,71968 | 19015,49341 | 18000,00000 | 18447,00000 | 88331,88695 |
| 3. Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования, всего: | 59,78606 | 61,12042 | 70,93553 | 80,00000 | 80,00000 | 351,84201 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 59,78606 | 61,12042 | 70,93553 | 80,00000 | 80,00000 | 351,84201 |
| 4. Проведение водолазного обследования и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов, всего: | 0 | 0 | 0 | 80,00000 | 80,00000 | 160,00000 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 0 | 0 | 0 | 80,00000 | 80,00000 | 160,00000 |
| 5. Проверка сметной документации, всего: | 58,15200 | 100,34000 | 13,27700 | 200,00000 | 200,00000 | 571,76900 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 58,15200 | 100,34000 | 13,27700 | 200,00000 | 200,00000 | 571,76900 |
| 6. Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории г. Узловая, всего: | 572,0000 | 581,93500 | 2885,86500 | 1000,00000 | 1000,00000 | 6039,80000 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 572,0000 | 581,93500 | 2885,86500 | 1000,00000 | 1000,00000 | 6039,80000 |
| 7. Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая, всего: | 1000,00000 | 1000,00000 | 0 | 2000,00000 | 2000,00000 | 6000,0000 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 1000,00000 | 1000,00000 | 0 | 2000,00000 | 2000,00000 | 6000,0000 |
| 8. Выполнение мероприятий по озеленению территории | 0 | 257,50000 | 0 | 800,00000 | 800,00000 | 1857,50000 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 0 | 257,50000 | 0 | 800,00000 | 800,00000 | 1857,50000 |
| 9. Прочие мероприятия, всего: | 980,19387 | 1416,69231 | 880,17158 | 1500,00000 | 1500,00000 | 6277,05776 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 980,19387 | 1416,69231 | 880,17158 | 1500,00000 | 1500,00000 | 6277,05776 |
| 10. Изготовление эскизного ландшафтного проекта на территории г. Узловая, всего: | 500,00000 | 170,00000 | 1140,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 2810,00000 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 500,00000 | 170,00000 | 1140,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 2810,00000 |
| 11. Разработка проектно-сметной документации, всего: | 337,51477 | 496,70000 | 820,27000 | 1000,00000 | 1000,00000 | 3654,48477 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 337,51477 | 496,70000 | 820,27000 | 1000,00000 | 1000,00000 | 3654,48477 |
| 12. Устройство уличного освещения | 502,60031 | 2443,95797 | 2857,54385 | 4840,00000 | 4840,00000 | 15484,10213 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 502,60031 | 2443,95797 | 2857,54385 | 4840,00000 | 4840,00000 | 15484,10213 |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

Развитие и обеспечение деятельности городских парков.

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству (Муниципальное учреждение Узловские городские парки) |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | 1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; 2. Благоустройство объектов озеленения; 3. Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения; 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классификацией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий; |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (1 объект); 2. Благоустройство объектов озеленения на протяжении не менее 247 дней; 3.Содержание объектов озеленения общей площадью 238 520 м2. на протяжении не менее 365 дней; 4.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классификацией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий в количестве 549единиц. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей | 68157,63988 |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 1.1. | Содержанию объектов озеленения | Количество Дней | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 1.2. | Благоустройство объектов озеленения | Количество дней | 247 | 247 | 247 | 248 | 247 | 247 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 1.3. | Подметание асфальтовой территории парков (весна, лето, осень) | м2 | 22731,31 | - | 22731,31 | 22731,31 | 22731,31 | 22731,31 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 1.4. | Уборка мусора с асфальта (весна, лето, осень) | м2 | 22731,31 | - | 22731,31 | 22731,31 | 22731,31 | 22731,31 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 1.5. | Уборка зеленого грунта (весна, лето, осень) | м2 | 164628 | - | 164628 | 164628 | 164628 | 164628 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 1.6. | Прополка клумб (апрель-октябрь) | м2 | 1183,28 | - | 1183,28 | 1183,28 | 1183,28 | 1183,28 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 1.7. | Высадка саженцев (май-июнь) | шт | 1179 | - | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 1.8. | Чистка снега (ноябрь-март) | м2 | 21830,30 | - | 21830,30 | 21830,30 | 21830,30 | 21830,30 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 1.9. | Противогололедная отсыпка (ноябрь-март) | м2 | 21830,30 | - | 21830,30 | 21830,30 | 21830,30 | 21830,30 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 1.10. | Очистка территории от веток (весна, лето, осень) | м2 | 164628 | - | 164628 | 164628 | 164628 | 164628 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 1.11. | Уборка туалетов в кол-ве 2 шт | Кол-во дней | 247 | 247 | 247 | 248 | 247 | 247 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |
| 2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классификацией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий | Шт. | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |

3.Перечень мероприятий и финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (всего), в том числе: Развитие и обеспечение деятельности городских парков | 11501,67535 | 12196,15879 | 14072,90574 | 14664,00000 | 15722,90000 | 68157,63988 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 11501,67535 | 12196,15879 | 14072,90574 | 14664,00000 | 15722,90000 | 68157,63988 |
| 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, всего: | 11301,67535 | 11994,72479 | 13532,40574 | 14114,00000 | 15122,90000 | 66065,70588 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 11301,67535 | 11994,72479 | 13532,40574 | 14114,00000 | 15122,90000 | 66065,70588 |
| 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | 200,00000 | 201,43400 | 540,50000 | 550,00000 | 600,00000 | 2091,93400 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 200,00000 | 201,43400 | 540,50000 | 550,00000 | 600,00000 | 2091,93400 |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

Содержание и благоустройство территории муниципального образования

город Узловая Узловского района

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству (Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства») |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | 1. Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог; 2. Выполнение мероприятий по содержанию в чистоте территории города; 3. Выполнение мероприятий по содержанию объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства; 4. Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения; 5.Выполнение мероприятий по благоустройству объектов озеленения; 6. Выполнение мероприятий по благоустройству мест отдыха у водных объектов;; 7. Выполнение мероприятий по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. 8. Выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог на протяжении 89,069 км (ежегодно); 2. санитарная уборка территории муниципального образования город Узловая Узловского района на протяжении не менее 299 дней; 3. Содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства на протяжении не менее 247 дней; 4. Содержание объектов озеленения на протяжении не менее 247 дней; 5. Благоустройство объектов озеленения на протяжении не менее 149 дней; 6. создание условий для массового отдыха жителей и обустройство мест массового отдыха населения на протяжении не менее 103 дней; 7. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности на площади 21017,7 м2 ; 8. Увеличение количества объектов, помещений, оборудования, прилегающих территорий на которых осуществляется эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии в количестве до 54 ед. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей | 613669,17762 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог | Км. | 89,069 | 91,055 | 89,069 | 89,069 | 89,069 | 89,069 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства») |
| 2. | Содержание в чистоте территории города | К-во дней | 299 | 299 | 299 | 300 | 298 | 300 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства») |
| 2.1 | Содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства | К-во дней | 247 | 247 | 247 | 248 | 247 | 249 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства») |
| 2.2 | Содержание объектов озеленения | К-во дней | 247 | 247 | 247 | 248 | 247 | 249 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства») |
| 2.3 | Благоустройство объектов озеленения | К-во дней | 147 | 147 | 148 | 149 | 149 | 150 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства») |
| 2.4 | Благоустройство мест отдыха у водных объектов | К-во дней | 105 | 105 | 106 | 103 | 104 | 106 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства») |
| 2.5 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | М2 | 21391,9 | 21391,9 | 21017,7 | 21017,7 | 21017,7 | 21017,7 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства») |
| 2.6 | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | Ед. | 58 | 56 | 59 | 54 | 53 | 53 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства») |

3.Перечень мероприятий и финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (всего), в том числе: Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района | 94435,52352 | 115044,88030 | 125165,87905 | 137364,17695 | 141658,71780 | 613669,17762 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 94435,52352 | 115044,88030 | 125165,87905 | 137364,17695 | 141658,71780 | 613669,17762 |
| 1. Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, всего: | 17173,92344 | 27303,43302 | 26193,92714 | 31028,76963 | 32097,03425 | 133797,08748 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 17173,92344 | 27303,43302 | 26193,92714 | 31028,76963 | 32097,03425 | 133797,08748 |
| 2. Содержание в чистоте территории города, всего: | 77261,60008 | 87741,44728 | 98971,95191 | 106335,40732 | 109561,68355 | 479872,09014 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 77261,60008 | 87741,44728 | 98971,95191 | 106335,40732 | 109561,68355 | 479872,09014 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| Мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение санитарного благополучия и совершенствование эстетического вида территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поставка газа для мемориального комплекса "Вечный огонь" |  | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| × | × |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поставка электроэнергии для уличного освещения |  | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| × | × |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования |  | Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципального контракта | 01.06. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ | 01.10. |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата | 15.10. |  |  |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Проведение водолазного обследования и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов |  | Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципального контракта | 01.06. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ | 01.10. |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата | 15.10. |  |  |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проверка сметной документации |  | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципального контракта | 01.06. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ | 15.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории г. Узловая |  | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципального контракта | 01.06. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ | 01.11. |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая |  | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| × | × |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Выполнение мероприятий по озеленению территории |  | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципального контракта | 01.06. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ | 01.11. |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Прочие мероприятия |  | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| × | × |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Изготовление эскизного ландшафтного проекта на территории г. Узловая |  | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципального контракта | 01.06. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ | 01.10. |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата | 30.10. |  |  |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Разработка проектно-сметной документации |  | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципального контракта | 01.06. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ | 01.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Устройство уличного освещения |  | Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение муниципального контракта | 01.06. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ | 01.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение деятельности городских парков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Благоустройство объектов озеленения |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Подметание асфальтовой территории парков (весна, лето, осень) |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Уборка мусора с асфальта (весна, лето, осень) |  |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Уборка зеленого грунта (весна, лето, осень) |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Прополка клумб (апрель-октябрь) |  |  |  |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |
| 1.7. Высадка саженцев (май-июнь) |  |  |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |
| 1.8. Чистка снега (ноябрь-март) |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |
| 1.9. Противогололедная отсыпка (ноябрь-март) |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |
| 1.10. Очистка территории от веток (весна, лето, осень) |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |
| 1.11. Уборка туалетов в кол-ве 2 шт |  |  |  |  |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |
| 2. Проведение культурно-массовых мероприятий |  | Муниципальное учреждение Узловские городские парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Содержание в чистоте территории города |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Содержание объектов озеленения |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Благоустройство объектов озеленения |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Благоустройство мест отдыха у водных объектов |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |  | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципального задания | 31.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ | 30.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

| Председатель комитета по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | И.М.Студеникина |
| --- | --- |

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель аппарата | Мызникова С.М. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Финансовое управление | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет экономического развития и предпринимательства | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Финансово-аналитический отдел | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет по правовой работе | _________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Исполнитель: комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, Сивухина М.В., 6-32-05 |  |  |  |